复旦大学江湾校区数据中心机房建设装修工程

招标文件

招标人名称：复旦大学

招标机构：上海教育建设管理咨询有限公司 2020-11

招 标 公 告

1．项目概况与招标范围

本次工程范围：江湾校区数据中心机房建设装修工程 ，施工内容主要包括：总电缆敷设、配电柜安装、机房专用彩钢板隔墙安装、光纤敷设等。

本项目预算金额：460 万元

项目编号：GC2020111801      招标代理单位内部编号：2020-0567-gr

2. 投标人资格要求

本次招标要求：

- 具备第一条：机电工程施工总承包三级及以上同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；或具备第二条：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上。

以上两条资质具备任意一条即满足本项目资质要求。

（2）投标单位必须具备安全生产许可证。

（3）投标人所派项目经理（注册建造师，下同）须具备机电安装专业或房屋建筑专业贰级（含以上级）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

（4）本项目不接受联合投标。

（5）承接本项目后不得转包。

3. 招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于 2020 年11 月  23 日至 2020 年  11 月  27 日，每日上午 9:30 时至11:00 时，下午 13:30 时至 16:00 时（北京时间，下同），携带加盖公章和法人章的法人授权委托书及受托人身份证复印件至上海市徐汇区钦江路 88 号东楼 6 楼 626 室门口前台购买招标文件，联系人：朱海强，联系电话：63820186*8111。

2、招标文件每套售价 600 元，售后不退。

4. 投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年  12 月 14日 9 时 30 分，地点为徐汇区钦江路 88 号东楼 6 楼 626 室（详见电梯厅电子屏）。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）、复旦大学信息公开网（www.xxgk.fudan.edu.cn）上发布。

6. 联系方式

招标人：复旦大学

地 址：邯郸路 220 号 	 联 系 人：郭老师 何老师

联系电话：65645621 65645530

招标代理机构：上海教育建设管理咨询有限公司 		  地	址：徐汇区钦江路 88 号东楼 6 楼 626 室 		   联 系 人：朱海强 	     电	话：63820186*8111

电子邮箱：1455681050@qq.com

#### 2020 年11月

投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 建设单位：复旦大学 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：上海教育建设管理咨询有限公司 地 址：徐汇区钦江路 88 号东楼 6 楼 626 室 联系人： 朱海强 电 话：63820186*8111 电子邮箱： 1455681050@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江湾校区数据中心机房建设装修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 复旦大学 江湾校区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政性资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围：清单范围内 总电缆敷设、配电柜安装、机房专用彩钢板隔墙安装、光纤敷设等 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天，如因承包商原因造成延期，需承诺 每延期一天按不小于合同总价千分之一扣罚。 计划开工日期：暂定 2020 年 月 日，以实际开工令为准 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 一次性验收合格 100%,如达不到需承诺不小于合同总价 3% 的处罚。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | （1）具备第一条：机电工程施工总承包三级及以上同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；或具备第二条：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上。 以上两条资质具备任意一条即满足本项目资质要求。 （2）投标单位必须具备安全生产许可证。 （3）投标人所派项目经理（注册建造师，下同）须具 备机电安装专业或房屋建筑专业贰级（含以上级）执业资格，具备有效的安 全生产考核合格证书。 （4）本项目不接受联合投标。 （5）承接本项目后不得转包。 财务要求：无 业绩要求：无 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织：自行踏勘 □组织，踏勘时间： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开，如特殊情况须召开另行通知 □召开，召开时间： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：2020 年11月28日 12:00 前, 电话：63820186*8111； |

|  |  | 联系人：朱海强 电子邮箱：1455681050@qq.com |
| --- | --- | --- |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间 15 天前 |
| 1.11 | 偏离 | ■不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单电子版 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的 截止时间 | 2020 年11月 28日 12:00 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020 年12月14日 9:30 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄 清的时间 | 在收到相应澄清文件后 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修 改的时间 | 在收到相应修改文件后 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 工程量清单报价投标文件电子版 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 460万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 收取投标保证金 5万元 投标保证金必须从投标企业基本账户支付 投标保证金收取金额及办法参照本招标文件附件： 《上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还 操作须知》 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2017-2019 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份 要求 | 2015-2019 年 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 商务标 ：1 正 4 副 技术标：1 正 4 副 综合单价分析：1 正 电子文档：1 份，含投标文件（*.GBQ6），投标电子文件中 的投标单位简称必须使用中文名称，光盘外注明投标单位 名称。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投 标文件应按以下要求装订： □不分册装订 ■分册装订，不得采用活页装订，且不得使用硬质封面 共分 3 册，分别为： 商务标：3.1.1 商务部分内容 技术标：3.1.1 技术部分内容，内容应针对该项目的关 键技术、工艺、重点、难点，避免投标单位把标准、规 范、规程的具体内容载入技术标，但采用新工艺、新技 术、新工法或招标文件有特殊要求的除外。文字部分统 一采用宋体小四号字，行距为 1.5 倍，纸张规格为 A4 （除个别资料如平面布置图、进度计划可采用 A3 纸）， |

|  |  | 页数不超过 50 页（指技术标正文，不包括封面、封底、 目录、扉页、附图、附表）。 综合单价分析，包括所有项目的综合单价分析 1 份 上述文件均应采用双面印制（图纸除外）。 各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订 应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能 出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材 质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在 页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置 在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将 目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页 包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编 制页码 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：复旦大学 江湾校区数据中心机房建设装修工程 投标文件 在 2020 年12月14日 9 时 30 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 徐汇区钦江路 88 号东楼 6 楼 626 室（详见电梯厅电子屏） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 投标人代表出席开标会需提 交的材料 | 法定代表人出席需携带： （1）法定代表人证明原件； （2）法定代表人身份证明原件及复印件； 委托代理人出席需携带： （1）投标人的法定代表人证明原件； （2）法定代表人授权委托书原件； （3）委托代理人身份证明原件及复印件； 未按上述要求单独携带以上资料的视为自行放弃投标 |
| 5.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020 年12月 14 日 9 时 30 分 开标地点：徐汇区钦江路 88 号东楼 6 楼 626 室（详见电梯 厅电子屏） |
| 5.3 | 开标程序 | 密封情况检查： 1、投标文件中的商务标（正本和副本）、综合单价分析表 和技术标（正本和副本）应密封包装在密封袋内，并在密 封袋上注明投标文件、工程名称以及招标单位及投标单位 名称。 2、投标文件以及其中的商务标和技术标的密封袋的封口 处应骑缝加盖投标单位公章及法定代表人印章。 3、电子投标文件应单独密封包装、密封袋上注明电子投 标文件、招标工程名称、招标单位及投标单位名称。密封 处加盖投标单位公章及法定代表人印章。 开标顺序：后到先开 |

| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专 家 4 人； |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中 标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：1。 招标人根据评标委员会的评标报告确定排名第一的中标候 选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗 力不能履行合同、未按招标文件要求提交履约保证金，或者 被查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的， 招标人可以确定排名第二的投标人为中标人。依此类推。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台 中国政府采购网 复旦大学信息公开网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：否 履约担保的金额：否 |
| 10 | 电子招标投标 | ■否 □是，具体要求： 1、电子商务标包括：清单计价文件（GBQ6）。 2、电子投标文件应单独密封包装、密封袋上注明电子投标 文件、招标工程名称、招标单位及投标单位名称。 |
| 11 | 招标人拒收条款 | ① 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； ② 未按招标文件要求密封的投标文件。 |
| 12 | 投标人被视为自动放弃投标 | ① 投标单位递交投标文件时，必须同时携带法人代表证 明书原件、法人代表人委托书原件、 法定代表人委托 书中受托人的身份证原件复印件。以上资料在投标文件 启封唱标前经核验如不齐全的。 ② 投标单位法定代表人或授权委托人未参加开标会议 的。 |

### 第一条	总则

第一章 投标须知

1.1 工程名称：江湾校区数据中心机房建设装修工程

1.2 建设地点：复旦大学江湾校区交叉一号科研楼。本次招标的内容为：清单范围内：总电缆敷设、配电柜安装、机房专用彩钢板隔墙安装、光纤敷设等。

1.3 建设单位：复旦大学

1.4 本工程施工企业资质要求为：见前附表。

1.5 本招标文件是本工程招标过程中的规定文件，是各投标单位编制投标书 的依据，是与招标单位签订施工合同的依据，也是本工程合同文件的主要组成部 分。

1.6 本工程的技术要求总说明：

1.6.1 承包人必须满足工程质量要求：①一次性验收合格 ○2 无重特大安 全质量事故。

1.6.2 承包人应严格按照现行各项规范和标准，从土建、安装各方面入 手，严把质量关，严格按照设计图纸施工，确保安全性、美观性。

1.6.3 承包人需配合完成工程政府相关部门的报验、验收等一切手续的 办理，承担由此可能发生的费用（包括但不限于这次内容）。时间符合建设单位要 求，工期要求 90个日历天；

第二条	工程现场条件

2.1 本工程可供施工用水、用电已接至现场指定地点，各投标单位应在踏勘 现场时自行查明；施工单位生活、施工过程中必须安装的管、线、计量表具的费用 应在措施费中单独列支，一经中标，包干使用。

2.2 工地进出场道路业已畅通，施工单位不得擅自在施工场地以外的路面上 堆放土方或停放机械，中断交通。场内堆土必须保护好原有路面，如有损坏，由施 工单位负责。

2.3 本工程供施工单位使用的场地仅限于施工作业区内，各施工单位的生活 区自行解决，需要在作业区搭建临设、必须经建设单位同意。

2.4 投标人应认真踏勘现场，熟悉施工现场及场内地形、地貌、交通道路等 情况，仔细检查场地内现有设施和施工用空间，以获得一切可能影响投标的直接 资料，如有需要发生的费用在措施费中单列（无论是否开列费用，建设方将一律视 为投标方已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况），中标后，不得以

不完全了解现场情况为理由而提出额外的费用或延长竣工日期等要求。

第三条	招标文件组成

3.1	投标须知；

3.2	技术规范；

3.3	附件；

3.4	工程量清单及技术要求；

3.5	施工图（本项目不提供）；

3.6  招标单位为澄清或修改招标文件所发布的书面补充文件。

第四条	工程承包内容、范围和方式

4.1 工程承包范围及内容：本工程工程量范围内的包工、包料、包工期、包 质量、包安全、包测试、包材料检测、包工资及材料价之任何市场差价、管理费、 利润、保险、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地 存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等的固定综合单价方式。

4.2  承包方式：施工总承包。

第五条	完工时间要求

5.1 本工程暂定 2020 年  月   日进场（最终进场时间以开工令为准)。投 标单位可根据各自的优势进行竞争，投标单位在投标书中所报的工期，一旦中标 则作为合同工期。

5.2 除《合同条款》所列可以相应顺延工期的情况外，工期不能按合同规定 的时间竣工，中标单位应承担违约责任，每延期一天支付不小于结算总价千分之 一误期赔偿费（投标单位自报）。

5.3 中标单位接到通知书后,应做好进场准备,接到业主进场通知后,立即进 场。

第六条	工程质量及安全要求

6.1 建设单位要求本工程中达到一次性验收合格 100%。若因本单位原因造 成本工程达不到质量要求，需赔偿建设单位的损失。投标单位应自报质量处罚承 诺，若达不到质量要求，按不低于工程结算造价的 3%扣罚（投标单位需对此明确 承诺）。

6.2 工程质量等级以政府质监部门评定为准，达不到质量等级要求，承包单 位应自费进行返工，工期不予顺延。

6.3	中标单位应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，确保工程质量， 同时还应做到文明施工，确保施工区域内部及外部道路清洁安全。中标单位与建 设单位签订施工承包合同的同时签订廉政责任书、安全生产协议书及文明施工协 议书。

6.4 建设单位委托授权社会专业监理公司进行工程施工区过程监理,施工单 位应接受监理工程师的全面监理,及时向监理工程师提供材料合格证等证书和各类 工程施工信息，并为其工作、生活提供方便。

第七条	合同价款及调整

7.1 在标书有效期内，承包人根据建设单位发出的中标通知书中指定的时间 和地点合同。本工程采用工程量暂定，固定综合单价（包括但不限于：包工、包料、 包工期、包质量、包材料检测、包安全、包验收、包测试费、包工资及材料价之任 何市场差价、管理费、利润、税金、社会保险、工程保修、必须的加班费、费率或 汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地 的窝工费等等）的合同方式确定。如有变更，以签证形式纳入结算。

7.2	由于下列原因合同价款可作调整： 业主代表确认的工程量增减及签证；业主代表确认的设计变更或工程洽商。 法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款情况；

7.3	签订合同后，如工程发生设计变更，则按下列原则结算：

A、合同中已有适用于变更项目的单价，按合同已有的单价计算变更项目价 款；

B、合同中只有类似变更项目的单价，可以参考类似单价计算变更项目价款；

C、合同中没有适用或类似于变更项目的单价，按招标文件规定编制变更项 目单价，变更项目的含量参照《2016 上海市建筑工程预算定额》、《上海市安装工 程预算定额（2016）》消耗量为基数，人工、材料、机械单价，合同中有相同或类 似的单价参照合同单价，无类似单价则参照施工期间的市场平均价格，并报发包 人核批。材料或部分材料如适用于原投标书内的材料，则适用材料单价仍按投标 书材料价格，变更人工单价仍执行原投标人工单价，所有费率按原投标书费率。

第八条	合同价款的支付

8.1 工程款支付由承包方向发包方提出申请，经发包方签字盖章确认后，支付 给承包方。

8.2 合同签订后支付合同价的35%作为预付款，竣工验收后支付至合同价的

80%，竣工结算审计完成后支付至审定价的 97%，3%余款作为工程质保金。质保期

两年，从通过验收之日开始计算。质保期满后支付质保金。

8.4 所有因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，不与工程进度款 同步调整，仅限于在最终结算时支付。

8.5 本工程项目发包人已委托造价咨询单位承担全过程造价控制及竣工结算 审价服务。承包人编制的结算造价与审核后造价相差 5%以上的，承包人将承担核 减额超过 5%以上的审价费用。此费用计算依据沪建计联[2005]834 号、沪价费 [2005]056 号文，按单位工程项目竣工结算审价，核减额超过 5%以上的审价费由 承包人承担。

第九条	材料采购、运输、仓储及保护

9.1	本工程需要的材料由承包方自行投标、采购、运输并送到现场。

9.2 承包方所采购的材料必须符合设计和规范要求，如因材料不合格而造成 的返工等各种经济损失，均由承包方自负。

第十条	投标说明

10.1	投标编制依据：`

10.1.1 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013、《上海市建筑和 装饰工程预算定额(2016)》、《上海市安装工程预算定额(2016)》

10.1.2	市政府、市建委、市定额站的有关文件；

10.1.3	上海市建设主管部门颁发的与计价规范相配套的其他现行文件和 规定；

10.1.4	图纸（电子版）；

10.1.5	本招标文件及答疑会纪要等补充招标文件；

10.1.6	工程量清单及技术要求；

10.1.7 投标应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际 情况及拟定的施工方案、施工组织设计，依据企业定额和参照建设行政主管部门 发布的社会平均消耗量定额，参照市场信息价格，结合自身实力，充分考虑市场风 险进行编制；

10.2	工程量清单及投标的有关说明、规定：

10.2.1	工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清 单组成。其工程总造价由分部分项工程量清单总费用、措施项目清单总费用组成。

10.2.2	措施项目费是指分部分项工程费用以外，为完成该工程项目施工， 发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。包 括：临时设施费、现场安全文明施工措施费、所有检测费、测试费、脚手架费等。 措施费包干使用，不因工程量的增减及设计变更等原因调整。

10.2.5 综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人 工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等，并考虑风险因素。

10.2.6 投标单位投标时应根据设计图纸、现场踏勘情况及招标文件所提 供的承包范围、内容、要求和工程量清单，结合该工程的施工组织设计进行综合考 虑，按照《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式投标。工程量清单与施 工图纸有矛盾或缺漏的，以工程量清单为准。

10.2.7	投标单位在利用自身的优势（企业综合管理能力、劳动效率、材 料采购渠道等）进行投标时，如果意识到自身的总投标有可能明显低于其他投标、 或主要材料投标明显低于合理市场价格并有可能被评标委员会认为低于个别成本 价的，投标单位在投标文件综合说明条款中作出书面说明并提供相关证明材料。 10.2.9	中标后，承包单位由于考虑不周、漏报、少报而要求追加投标将

不会被建设方所接受。

10.2.10 投标清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或 合价的项目的费用，应视为已包括在投标清单的其他单价或合价之中，业主方不 会因此而免除承包人应承担的一切责任。

10.2.11 一旦中标，投标人投标中的综合单价将作为工程结算付款的依据， 除非合同条款另有规定，不得擅自变更。施工过程中若发生重大设计变更引起工 程量变化的，则投标的综合单价不变，工程价款相应调整，调整原则同本招标文件 7.3 条规定。

10.2.12 投标单位按工程量清单，并根据现行市场价格和投标单位自身经 济实力进行投标，优惠及下浮考虑在综合报价内，单价填入工程量清单投标表的 综合单价栏中。填入《上海市建设工程施工投标标书情况汇总表》中的分项投标及 总投标必须与工程量清单投标表中的相应栏目中的金额保持对应关系，如出现不 相符合的情况，该投标将被视为无效标。

10.2.13	本次招标的投标，暂按本文件提供的“工程量清单”为准，实际

工作量的修正，按上述 10.2.11 款的有关规定执行。

10.2.14 投标单位应在提供的工程量清单电子文本中，按照招标单位要求 附上清单项目的单价分析，如没有附以上项目单价分析的，则按无效标处理。

10.2.15 如在投标中，出现电子文本投标与书面文本投标不一致时，以书 面文本投标为准进行调整。

10.2.16	开标后对商务标进行初步回标分析，由评标委员会进一步评审， 并可就有关问题要求投标单位予以书面澄清。投标单位的商务标如存在以下情况 的，经评标委员会评审后可作为废标：

A、招标文件规定须加盖投标人公章和法定代表人或法定代表人授权代表人

的盖章或签字，但投标文件无盖章或盖章、签字不齐全的；

B、投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、 无法确认的；投标文件未按照招标文件规定的要求装订的

C、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同 一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；按招标文件规定提交备 选投标方案的除外；

D、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

E、投标文件附有招标人不能接受的其它条件（包括但不限于以下情况）： 1) 投标人未接受招标文件规定的风险划分原则，或者投标人提出新的风险

划分办法；

2) 投标人增加招标单位的责任范围，或者减少投标人义务；

3) 投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；

4) 投标人对合同、事故处理办法提出异议；

5) 投标文件中拟派的项目经理不符合施工要求的；

6) 投标人对合同条款出现重要保留；

F、投标人在投标活动中出现欺诈行为；

G、投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准的要求；

H、投标文件报价明显不符合招标文件规定的有关报价要求（不限于以下）： 1）本次投标的人工费参照建设工程（上海地区）《建材与造价咨讯》发布的

2020 年 9 月建设工程价格市场信息中人工单价（定额工日劳务发包承包价）的范 围内进行报价。

2）本工程工料消耗依据：《上海市建筑和装饰工程预算定额(2016)》、《上海 市安装工程预算定额(2016)》。

3）企业管理费和利润费率参照“沪建市管〔2016〕42 号文”文件进行报价。

4）措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应进行费用明细报价，其 合计金额不得低于以分部分项工程费为基数，乘以最低费率 2%的 90%（即 1.8%）。

（最低费率与上限费率应根据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管 理暂行规定》（沪建交〔2006〕445 号）明确）。依据“沪建交（2006）445 号文” 文件中附件 2 指定控制措施项目总报价的费率。

5）增值税参照“沪建市管[2019]19 文”文件进行报价，增值税税率 9%

6）社会保险费及住房公积金按沪建市管〔2019〕24 号文执行。

7）发生 10.3 条款所规定的情况时，其修正值的总和大于或等于“该投标 人的工程量清单报价”的 5%。（“该投标人的工程量清单报价”指已扣除了暂定价 材料和设备的报价金额）；

8）提供材料或设备的“指定单价”或“暂定单价”的子目，投标单位变动 其主材或设备报价的。

I、评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取 中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

J、高于招标控制价或低于企业成本的报价：评标委员会发现投标人的报价 明显低于其他投标人，或者其投标报价明显低于社会平均报价水平。

K、未按招标文件规定的方式递交投标保证金的

L、评标委员会认为不符合招标文件规定的其他实质性要求。

10.3	投标报价的修正

10.3.1 细微偏差：投标文件实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存 在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完 整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会应当书面要求投标人对其细 微偏差进行补正，原则为对其作不利于该投标人的量化。报价的补正、量化标准应 符合招投标法的规定，不得有实质性的改变和调整。

10.3.2 计算上或累计上的错误，修正的原则如下：

1)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单 价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准；若单价有明显的小数点错 位，应以合价为准，同时修正单价。

2)投标的书面文件与电子文本应当一致，总报价与分项报价之和应当相符， 综合单价报价与综合单价分析表应当相符，工、料、机清单单价与分部分项综合单 价中的工、料、机单价应当相符；当出现不一致或不相符的情况时，评标委员会在 评审时将按最不利于该投标人的原则进行修正。综合单价明显低于市场平均价的， 经评标委员会评定后（包括对其提供证明材料的真实性的评定）评标委员会有权 对其作不利于该投标人的量化（量化标准为：按照该项目有效标中最高报价予以 修正）

10.3.3 评标综合单价及总报价修正的原则如下：

1）主要分部分项的综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低 价的，经评标委员会评审后，按照该项的有效投标人中最高报价予以修正。

2）综合单价报“0”或“负”的报价，投标人无充分理由说明的，按照此项 有效投标人中最高报价予以修正。

3）工程内相同子目（项目特征、工作内容及主材相同）的综合单价报价前 后不一致，评标委员会评审时有权对其作不利于该投标人的量化；

4）上述修正总报价作为评标打分的依据，不等于中标价；一旦中标后，中 标价应按原投标价计。

10.4 投标报价的优惠：投标人对报价作出优惠、让利应在投标文件中说明 并提供相应的证明，没有列入投标文件，而在澄清、说明和补正时作的补充说明， 评标时不予考虑。

第十一条	工程管理要求

11.1 中标施工单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地 接受项目管理单位、施工监理单位和投资监理单位对工程施工质量、进度、造价、 安全及文明施工的监督管理。

11.2 承包人对施工招标承包范围内的工程项目一律不得转包 ，否则一经查 实，立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切后果。

第十二条	投标书内容

12.1	商务标内容

12.1.1	投标书综合说明

12.1.2	投标保证书

12.1.3	投标书附录

12.1.4	投标书情况汇总表（上海市建设工程投标标书情况汇总表（表九））

12.1.5	工程量投标清单（按工程量清单计价规范格式），同时提供 GBQ6

电子商务文件一份。

12.1.6	法定代表人资格证明书

12.1.7	授权委托书

12.1.8	提供优惠条件的说明（如有）可填入投标标书情况汇总表的说明

栏内

12.2	技术标内容

12.2.1	技术标总体说明

12.2.2	施工准备工作计划。

12.2.3	施工方案和技术措施

12.2.4	施工进度计划

12.2.5	施工现场平面布置

12.2.6	主要劳动力配备（并单独注明预计使用外地从业人员的工日数）

12.2.7	主要施工机械设备表（规格型号、数量、性能）

12.2.8	材料等供应计划

12.2.9	质量保证措施

12.2.10	安全、文明施工措施

12.2.11	工程项目管理人员名单（包括年龄、履历、简介及职务等）

12.2.12	附件（包括企业资质证书、营业执照、诚信手册等有关文件资料 复印件）

12.3	电子文本内容（GBQ6 商务文件）

12.3.1	工程量清单总费用及组成

12.3.2	措施项目清单总费用及组成

第十三条	投标文件编制要求

13.1	投标人应对本招标标书进行充分分析，并在熟悉图纸和现场的基础上， 编写投标标书。

13.2	本工程投标书必须内容齐全，字迹清楚，并符合招标文件书所附的投 标书有关张页的规定格式编写。

13.3	投标标书内下列各页必须加盖单位公章和法定代表人章。

（1）投标编制说明。

（2）投标标书情况汇总表。

（3）投标清单各页

（4）投标书中规定格式标有盖章处之各页。

13.4	投标书（书面）一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，商务文件电子 文本一份。

13.5 上述“12.2.11 款”工程项目管理人员名单（包括年龄、履历、简介及 职务等）、 “12.2.12 款” 附件（包括企业资质证书、营业执照、诚信手册、 安全生产许可证及法人、项目经理、安全员证书等有关文件资料复印件）及法人代 表资格证明书、法人代表授权委托书、受委托人身份证复印件单独装订一份。

13.6 商务标内容应按招标文件(包括答疑会纪要、招标补充文件)规定的所 有内容和条目顺序编制，如有省缺，将被视作不响应招标文件而成为无效标。 技 术标的内容应按照招标文件规定的内容条目和顺序编写，不要任意增加、减少或 顺序颠倒，但每一条目下的内容则可根据本工程及投标人的实际情况自行分段安 排，如出现规定的条目无法涵盖的内容，可安排在第一个条目“技术标总体说明” 中叙述。

13.7	电子文本一套，在表面贴上标签并加盖单位公章和法定代表人章。

第十四条 开标

14.1	投标文件有下列情况之一者将当场宣布无效：

14.1.1	投标文件未按规定标志、密封；

14.1.2	未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人

印鉴；

14.1.3	未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

14.1.4	投标截止时间以后送达的投标文件；

14.1.5	未提交法人授权委托书的；

14.2	未被当场宣布无效的投标文件，在评标过程中如发现有其他不符合招 标文件要求的情况，不排除其被评标委员会确定为无效标的可能。

第十五条	投标注意事项

15.1	投标单位必须按招标文件所规定的日程安排，准时参加有关活动。

15.2	投标单位必须自行承担投标过程中的一切费用。

15.3	招标单位若在投标截止时间仍未收到投标单位的投标书，则一律视为 弃权，标书不再予以接受。

第二章	图纸

另附

第三章 工程量清单及技术要求

一、 工程量清单（另附）

### 二、技术要求

### 2.1装修要求

### 1.地面

### (1)房间内地面为防静电架空活动地板,做法为:

### 原建筑楼面板;水泥浆一道(内掺建筑胶);40厚C25细石混凝土,随打随抹光;环氧底料一道;2厚自流平环氧胶泥,强度达标后表面进行修补打磨;1厚封闭面层;600高架空防静电活动地板。100内衬石膏板不锈钢踢脚线。

### (2)走廊部分地面与原建筑走道保持一致,为防静电瓷砖面,做法为:原建筑楼面板;水泥浆一道(内掺建筑胶);40厚C25细石混凝土,随打随抹光;环氧底料一道;35厚600X600瓷砖面静电地板,150高玻化砖踢脚线。

### 2.吊顶

### 值班室与监控室有吊顶,吊顶为600X600微孔铝板吊顶,做法参见《工程做法》05J909-DP20铝合金方板吊顶做法。

### 3.顶棚:机房及UPS间素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶);厚51:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底;3厚底基防裂腻子分遍找平;2厚面层耐水腻子刮平;黑色内墙防霉涂料二度。

### 4.墙面:机房及UPS间四周墙面安装墙面彩钢板内衬保温岩棉;

### 2.2 防火要求

### 1.防火分区:原建筑为二级耐火等级民用建筑。

### 2.疏散距离及疏散门宽度均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014中相关要求。

### 3.地面:所有地面均有专业厂家施工,且达到B1级防火标准。

### 4.吊顶:吊筋、龙骨、微孔铝板均应达到A级防火标准,达到耐火极限0.4h。

### 5.所有门均应按《建筑内部装修设计防火规范》要求,达到B1及B要求。

### 2.3 门窗要求

### 1.保留原机房大门

### 2.走廊两侧安装玻璃门1500*2400,加装人脸识别门禁系统。

### 3.机房及UPS间内窗户黑色玻璃膜。

### 2.4、导线选择及设备安装要求

### 1.照明配线均采用ZB-BV-750-1.5mm 导线穿KBG钢管在吊顶内敷设。导线穿管根数:四根及以下穿KBG20管,五根及以上穿KBG25管。

### 2.单相插座配线均采用ZB-BV-750-2.5mm 导线穿KBG钢管在防静电地板内经金属线槽敷设,出线槽后埋墙敷设。

### 3.火灾应急疏散照明及消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷时,应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施。

### 4.所有进入本建筑物的金属管道及正常情况不带电的金属外壳、金属构件、金属线槽等均需接地。

### 金属线槽及其支吊架全长应不少于二处与接地干线相连接。电缆桥架连接板的两端跨接6平方毫米的编织铜线。

### 2.5 设备管线安装要求

### 1．所有导线在敷设时,应根据其出线顺序排列整齐,不应交叉.以利调试,更换及维护.

### 2．导线均采用铜导体,并按国家标准采用统一色标。图中所有未标注的灯具至开关的导线根数为3根,一般照明部分其余

### 未标注导线根数均为3根,应急照明其余未标注导线根数均为3根。

### 3．应急灯具外壳均为不燃材料制作。

### 4．灯开关采用翘板式开关,下口距地1.3m;空调室内机等开关均嵌墙安装,下口距地1.3M。

### 5．插座的安装高度具体见平面图图例及说明,注意配合办公家具定位安装。

### 6．电缆桥架水平安装时,支架间距不大于 1.5m ,垂直安装时,支架间距不大于2m。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、

### 楼层时应在安装完毕后,用防火材料封墙。桥架施工时,应注意与其他专业的配合。

### 7．金属线槽及其支架全长应不少于2处与接地线可靠连接,长度超出30米时每隔20~30m增加与接地干线的连接点,

### 电缆引入引出的金属管道与接地线可靠连接。

### 8．所有室外电气设备的防护等级应达到IP65以上。

### 9．注意结合原电气设计,完善装修与非装修区域、装修与非装修设计范围分界面的施工。

### 2.6 照明要求

### 1．在满足眩光限制和配光要求条件下选用效率高的灯具。所有灯具采用节能型光源。

### 2．应满足的照度标准:(根据《建筑照明设计标准》及《电子信息系统机房设计规范》确定)

### 照度照明功率密度计算值

### 走廊100lx  3.5W/m2   设备机房500lx  13.5W/m2

### 3.在主机房和辅助区设置备用照明,备用照明的照度值不低于一般照明照度值的50%%%,并作为一般照明的一部分。

### 4．图中灯具外壳均为不燃材料,PE线随照明回路至所有灯具。

### 5．应急灯和疏散指示灯应选用符合《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010的要求。

### 消防应急照明灯具和疏散指示灯具设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

### 2.7 防雷接地系统与静电防护要求

### 1．本工程保护性接地和功能性接地共用一组接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。

### 2．本建筑原有等电位端子箱具体位置由业主提供。

### 3．本工程采用M型等电位联结方式,主机房设置等电位联结网格,网格四周设置等电位联结带,并通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台电子信息机柜应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格联结,等电位联结导体选用截面积不小于6mm 的铜芯导线。

### 4．等电位联结网格采用0.3x100mm的铜带,在防静电活动地板下构成边长为1.2x1.2m或3x3m的矩形网格。

### 5．电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。

### 2.8 弱电系统要求

### 1．火灾自动报警与消防联动控制系统具体说明见本设计电施-6。

### 2．电话、网络系统:

### 1)本工程通信系统均从本层弱电间已有机柜引来,机柜内设有小型网络交换机及路由设备等,机柜具体位置由业主定。

### 2)系统主干线采用6芯光缆和铜缆,水平布线采用六类UTP,插座采用RJ45型。

### 3)暗装电话/信息出线盒采用86H60预埋铁盒及RJ11+RJ45型防尘插座面板,安装高度为下底距地0.3米。

### 4)电信线缆及宽带网络应由电信运营商或有资质的相关单位设计施工。

### 5)机柜内光纤全部采用单模室内光缆。详见施工图

### 2.9 其他注意事项

### 1．所有电气线路穿越隔墙、楼板的孔洞及电缆桥架穿过防火分区处,其缝隙均应用防火材料封堵密实。用作消防配电的箱体应满足消防部门的要求。

### 2．对于隐蔽工程,施工完毕后,施工单位和有关部门共同检查验收,并做好隐蔽工程记录。在施工中,若遇到问题,应及时和设计及有关部门共同协商解决。

### 3．未尽事宜,请严格遵照国家有关规程,规范,国家标准图集进行施工。

三、 主要材料建议品牌表

| 序号 | 材料名称 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱元件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 2 | 电缆 | 南洋、马桥、卓众 |  |
| 3 | 机房专用彩钢板 | 兴铁库、固捷美、惠普捷 |  |
| 4 | 静电地板 | 沈飞、汇丽、美露 |  |
| 5 | 光纤 | 长飞、兰见、德高 |  |

第四章	附	件

一、商务标

（一）投 标 承 诺 书（2013 版）

（本承诺书装订于投标文件首页） 本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加	项目的投标。 一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目

负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人 选的相关规定。

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工 工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑

材料。

十二、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人无行贿犯罪行为。

十三、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十四、其他承诺：	。

投标人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

拟任项目负责人（签字并盖章并盖执业章）：

拟任项目负责人手机：

年	月	日

（二）投标函

致：	（招标人名称）

在考察现场并充分研究 （项目名称） （报建编号及标段号）（以下简称“本 工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录 A 所载明的投标总价和按合同约 定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺 陷。

如果我方中标，我方保证在	年	月	日或按照合同约定的开工日期开始本工 程的施工，投标函附录 A 载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录 A 载明的质量 标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投 标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 随本投标函提交的投标函附录 A、附录 B 是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：	元（	元）。 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录 A、附录 B，对双方具 有约束力。

投标人：	（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		 （签字或盖章） 年		 月	日

投标函附录 A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

建设工程名称：	（ 报建编号及标段号 ）	/	建筑面积：	平方米

| 单位工程名称 | 报 价（万元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 量报价 | 其他项目 报价 | 措施费报价 | 规费项目报价 | 增值税项目报价 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.总报价人民币大写； 2.工期： 3.质量： 4.项目负责人姓名： 手机号： 身份证号： 5、安全文明施工措施费： 6、人工费总额： 投标人：（单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

投标函附录 B

工程名称：	（项目名称）	（报建编号及标段号）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约保证金金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见拟分包计划表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准及违约赔偿承诺 |  |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
|  | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招 标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期：	年	月

（三）法定代表人授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现授权	（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改

（项目名称）	（报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法 律后果由我方承担。

委托期限：

。

法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处（正反面）

代理人无转委托权。

| 投 标 人： |  |  | （单位公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  |  | （签字或盖章） |
| 身份证号码： |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  | （签字或盖章） |
| 身份证号码： |  |  |  |
| 年 | 月 | 日 |  |

（四）拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、 范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作，且不属于投标人须知

前附表规定的中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键工作。 日	期：	年	月	日

（五）不存在与参与本项目的其他投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系承诺

复旦大学：

上海教育建设管理咨询有限公司：

我公司参加贵校组织的	（项目名称及编号）招标活动， 郑重承诺：在参加本次招标活动不存在与参加本项目的其他投标单位负责人为同一人或者存 在控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 特此承诺

投标人名称：（单位盖章） 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 日期：	年	月	日

（六）已标价工程量清单 说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的 已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内 容。

（七）书面工程量清单组价文件（1 份：可装订在商务标正本中，也可以另行成册）

（八）投标人须知前附表规定的构成投标文件技术标的其他材料和投标人认为需要补充的其 他内容。

二、技术标

（一）施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编 制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度 计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证 措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并 附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、 道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第

1.11 款的规定）；

（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的 各种风险）的措施；

（13）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（14）与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合；

（15）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制、装 订和包装应按附表七“技术暗标编制、装订及包装要求”编制、装订和包装。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评 审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一	拟投入本工程的主要施工设备表

附表二	拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表 单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的 各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图 投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、 加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布 置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（M2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人基本资料

1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等 级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.近年完成的类似项目情况表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表 。

3.正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.无需提供身份证、毕业证、执业资格证、职称证明等；

2. 项目管理机构（其他人员除外）须提供投标人或其分支机构近半年内连续三个月缴 纳社保的证明，作为本表附件。

5.项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责 人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近年作为项目负责人完成的类似项目情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | 项目名称 |  | 项目类型 |  | 规模 | 合同 签订 日期 | 合同价 | 开竣工 日期 |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似 项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 工程概况说明 |  | 发包人及 联系电话 |

注：1、无需提供身份证、毕业证、执业资格证、职称证明等

6.近年财务状况表 投标人须知前附表规定需提供近年财务状况表的，仅需提供会计师事务所或审计机构审计的财务会 计报表中的汇总表、资产负债表、现金流量表、利润表。具体年份要求见投标人须知前附表。样表 如下：

近年财务状况汇总表

| 项目或指标 | 单位 | -----年 | -----年 | -----年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4、资产负债表 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：1、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写

7.近年信誉情况 指企业是否具备管理体系证书，荣誉情况、履约情况，有未出现重大工程质量和安全事故不良记录， 是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行施 工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况， 法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。 提供的具体年份要求见投标人须知前附表。

### 第五章 评标打分标准

一、评标办法

本工程评标办法按照中华人民共和国招标投标法制定本工程的评标办法，作为本工程择优选择 施工企业的依据。

1. 本工程评标、决标工作由评标委员会负责。

2. 本工程采用“综合评估法”评标，设总分为 100 分；技术标为 45 分，商务标为 55 分。

3. 评标原则： 本工程评标将以招标文件规定内容为主要依据，由评委对各投标单位的深化设计方案、报价、

施工组织设计等内容进行分析评定，根据评标方法细则对商务标及技术标各自打分，在分项记分时 保留小数点两位，小数点后第三位数四舍五入。最后以各评委人员打分后的算术平均分为依据，得 分最高的投标单位为中标单位，如出现最高分并列时，则由评委无记名投票表决，得票最多者为中 标单位。

4. 评标人员必须在评分表和汇总表上签字。

二、评标细则

5. 商务标部分（55 分）

5.1 工程总造价（50 分）： 由招标工作小组对各投标人的商务标进行统计和分析，并向评标委员会提交初步分析统计报告。

评标委员会的经济专家对经初步评审合格的投标文件参考初步分析统计报告和澄清、说明和补正结 果后进行详细评审，确认各投标人经评审的投标报价，并形成书面的商务标评审报告。在商务标评 审过程中有异议时，可由评委讨论后，以少数服从多数的原则认定，最后经全体专家签名确认。

基准价的计算方法:

a、若投标单位>=7 家，去除最高、最低价以后剩余投标单位报价的算术平均值作为基准价；若 投标单位<7 家，所有投标单位报价的算术平均值作为基准价。

b、计算各投标单位投标价得分：得出基准商务评标价后确定基准分为 48 分，然后根据以下规

定，求出各投标单位的商务评标价得分（商务评标价得分值保留两位小数，最小计分单位 0.01 分， 小数点第三位四舍五入）。

商务评标价报价每高出基准价 5%，商务报价得分在基准分的基础上减 0.5 分，最少减至 45 分；

商务评标价报价每低于基准价 5%，商务报价得分在基准分的基础上增 0.5 分，最高增至 50 分；

5.2	施工总工期（分值：3 分）

满足招标文件工期要求 2 分，在此基础上承诺每延误一日历天工期承担违约金≥合同总价的千

分之一，得 3 分。

5.3 质量等级（分值：2 分）

满足招标文件质量要求竣工验收一次合格率 100%得 1 分。在此基础上承诺达不到的按≥合同总 价的 3%承担违约金，得 2 分。

6.技术标部分（45 分）

6.1.评标委员会对各投标单位对工程施工现场布置是否可行性及合理性，分部分项工程施 工方案是否可行性及合理性，施工管理措施的是否可行性及合理性；关于对工程质量、文明、 进度、安全、等保证措施是否具有针对性，各投标单位现场管理人员、机械配备、组织机构是 否合理、齐全等方面是否最大限度地满足招标文件要求进行评定打分。

（1）投标单位针对此项目特点的技术措施（0-6 分）；

（2）所报总工期及施工进度初步计划表（4-7 分）；

（3）工程质量、工程质保及文明施工的保证措施（4-7 分）；

（4）施工组织设计（5-15 分）；

（5）项目组成人员（4-7 分）；

（6）标书总体质量分（1-3 分）。

附：1、上述计算结果四舍五入后保留 2 位有效小数，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相 同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、最低报价不是被授予合同的保证。

# 第六章 合同格式

#### 第一节	合同协议书

发包人：复旦大学

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“                                ”协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：财政资金 100%

2、工程承包范围

承包范围：本工程工程量范围内的包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试、包材料 检测、包工资及材料价之任何市场差价、管理费、利润、保险、必须的加班费、费率或汇率的变动、 专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等的固定综合单价方 式。

3、合同工期

计划开工日期（暂定）：2020 年	月	日（以发包人实际开工令为准） 计划竣工日期（暂定）：2020 年	月	日

合同工期总日历天数	天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一 致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准 工程质量标准：一次验收合格。

5、合同价款

⑴签约合同价为：（大写）：	元整 （人民币）

￥	万 元。（其中安全文明措施项目费￥	万 元）

⑵合同价格型式：固定综合单价承包方式。

6、组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）招、投标书及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）国家及上海市现行相关工程标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸及有关技术文件；

（8）工程量清单；

（9）工程报价单或预算书 双方签署的有关工程的洽商、变更确认书等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效 合同经双方签字盖章生效。

合同订立时间：2020 年	月

合同订立地点：复旦大学

合同份数：本合同一式 12 份，其中正本 2 份，双方各执 1 份，副本 10 份，双方各执 5 份。 发	包	人：（公章）	承	包	人：（公章）

住	所：	邯郸路 220 号	住	所：

法定代表人：	法定代表人：

经办人：	经办人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

账	号：	账	号：

2020 年	月	日	2020 年	月	日

第二节	通用合同条款

通用合同条款直接引用《上海市建设工程施工合同示范文本 2004》第二部分“通用合同条款”。

#### 第三节	专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.1	发包人：复旦大学

1.2		监理单位：

监理单位：

1.3	开工日期：暂定 2020 年	月	日，以发包人的开工令为准。

1.4	竣工日期：指双方在协议书约定，承包人应完成承包范围内全部工程并通过发包人组织 的竣工验收的日期。

2、合同文件及解释顺序

2.1	合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及解释顺序：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）招、投标书及其附件

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书 双方签署的有关工程的洽商、变更确认书等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容界定不清或不相一致时，按上述 2.1 款的约定顺序作出解释，以顺序在先

者为准。如按上述 2.1 款的约定无法作出解释，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包

人协商解决，双方协商不成按本合同专用条款第 38 条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1	本合同除使用汉语外,	不使用其他语言文字。

3.2	适用法律和法规

明示的法律、行政法规（但不限于）： 《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国合同法》；

《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；现行及施工期间颁布实施国家的法律和 行政法规、部委规章、上海市地方法规、规章及政府主管部门的各种规范性文件。

3.3	适用标准、规范

（1）本项目的技术标准与规范应按照本项目设计单位提供的施工图设计说明，以及上述设计说 明书中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

（2）本项目适用标准、规范必须符合上海现行的标准规范；若上海没有相应标准、规范时，应

按国家标准、规范执行。

（3）工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，按有关规定执行；

（4）对不在规范验评范围内项目，执行设计院、发包人指定的补充技术标准及工艺技术要求。

（5）如以上要求不一致的地方，以最高要求为准； 发包人不提供标准、规范。标准、规范由承包人自行自费配备。如需发包人提供，费用由承包人自理。

4、图纸

4.1	发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人在发出中标通知书后，向承包人免费提供

施工图 4 份（其中 2 套用于绘制竣工图），并向承包人进行设计交底。承包人需增加图纸套数时，应 自费复制。上述图纸、技术规范和其他技术资料、工程图纸未经工程师同意，承包人不得提供给与 本工程施工无关第三方。

若发包人提供的图纸不完整，承包人应在收到图纸后 3 日内以书面形式向发包人提交缺少图纸 的清单，由发包人在正式开工前负责补充齐全。承包人没有提出清单的，则视为该工程所需图纸和 其他必须的材料发包人已经完整交付给了承包人或无需发包人提供。承包人发现发包人提供的图纸 存在明显错误或疏忽的，应及时通知工程师。

发包人对图纸的保密要求： 承包人对获得的与本项目有关的所有图纸以及招标文件、资料，均 应对有关内容严格保密，仅为完成本项目之目的正当使用。

使用国外图纸的要求及费用承担：若需参考国外施工图纸，需符合国内规范要求，所需的相关 费用由承包人自行承担。

工程师有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示。 承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1	发包人派驻的工程师： 发包人现场代表：

姓名： 职权：完成合同约定发包人应完成工作，全面负责本工程。

5.2	监理单位委派的工程师：本项目不设专业监理单位

（1）工程监理单位委派的工程师 姓名： / 职务：/

（2）投资控制单位委派的工程师：本项目无投资控制单位 姓名：/职务：/

7、承包人代表

姓名：	职务：

项目经理职权： 完成合同约定承包人应完成工作，全面负责工程质量、安全、进度。 承包人管理、技术人员应与投标及询标时承诺保持一致。承包人不得随意调换项目经理、项目副经理及主要项目负责人，如发现未经发包方同意而调换或撤离，发包人有权立即终止合同，承包 人应无条件的退场，并承担所引起的一切后果和损失。如特殊原因需更换时，应书面征得发包人同意，且必须为不低于前任资历（资格、经历）的人员。任意调换项目经理的，支付发包人违约金人民 币 50 万元，任意调换项目副经理或项目技术负责人的，支付发包人违约金人民币 30 万元。

项目经理、项目副经理及项目技术负责人须保证正常工作时间及重要节点常驻现场工作，经发 包人同意外出除外。发包人负责对承包人项目管理、技术人员进行考勤，项目经理及项目副经理缺 勤按照 5000 元/天进行罚款，项目副经理和技术负责人缺勤按照 3000 元/天进行罚款。施工期间 承包方人员不听从调度指挥、行为不端、玩忽职守或发包人认为其不称职，经发包人书面警告未能 在 24 小时内改正的，发包人有权要求承包人调整承包人代表或现场相关人员，承包人应当予以无条 件立即更换。涉及一切费用均由承包人自负。

8、发包人工作

8.1	发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前七天负责该项目施工区域内管线、绿化搬迁等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前将施工所需的水、电接至施工场地边界，具体见平面示意图。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 发包人负责开通施工场地与城乡公共道路的通道，以满足施工运输的需要。承包人应采取相应措施保证施工期间的畅通，由此产生的费用承包人自行承担。施工现场内道路承包人自行负责修建 和维修，费用由承包人自理。承包人自费负责工程竣工后的场地恢复。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料供参考；施工过程中由于承包人措施不力、管理不善造成线路管线损坏的，由承包人承担责任和损失。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 执行该条通用条款。开工前叁天办理完施工所需的有关手续。承包人协助发包人办理工程报监、施工许可证等开工前所需手续。

⑹水准点与坐标控制点交验要求： 开工前以书面形式交承包人并进行现场交验；交验完毕后由承包人负责管理保护，此后如发生破坏造成需要重新测量放样或其他相关损失的，由承包人自行负责。

⑺图纸会审和设计交底时间：由业主另行通知。承包人拿到施工图纸后十四天内，由发包人（或 项目管理单位）组织承包人和设计单位等单位进行图纸会审和设计交底，会议纪要由承包人起草并 由相关各方签章后确认生效。

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护 工作：

保护工作由发包人会同承包人及有关部门协商保护措施，由承包人负责实施，费用按招投标文 件相关条款确定。

因承包人过错造成施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物的损失与费用，由承包人承担。 若场地内及周边地下管线与发包人提供的资料有出入而造成的损失，由发包人承担，但承包人仍应 尽量避免损失的发生。

⑼双方约定发包人应做的其他工作： 发包人及时向承包人提供搭设临时设施、材料堆放等用地。承包人应根据发包人提供的施工场

地范围，综合考虑临设及材料加工、堆放的布置及围挡等的设置方案，该方案应避免对校内的交通 及教学的影响，并且该布置方案应获得批准后方可实施。提供场地面积不满足时，承包人应自行考 虑解决方案并承担相应费用。

发包人派驻施工现场的代表，对工程进度、工程质量进行监督检查和验收。负责设计图纸问题 的处理，负责设计变更签证、隐蔽工程验收、工程进度签证、付款签证和其他必须签证。

发包人按工程验收的有关要求，组织工程的分阶段验收和竣工验收，并按合同规定日期配合承 包人办好结算工作，并在结算完成后按照合同约定支付工程款项。

配合承包人办理施工需要的各项手续及合同签订等工作。

8.2 发包人委托承包人办理的工作： 发包人另行以书面形式委托承包人办理的工作，承包人应积极配合，因非承包人原因发生的费用由发包人承担。

9、承包人工作（费用已包含在总报价中）

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：①合同签订后 7 天内，承包人须向发包人提供施工

总进度计划一式四份；②每月 20 日向发包人报当月已完成工作量报表，每月 20 日提供下月施工进 度计划表及资金使用计划表各一式四份。如不按时报送，发包人不予支付工程进度款。

如承包人所需的临水、临电容量超过了发包人所提供的数量，则超出部分由承包人自行解决， 以上相应的费用由承包人自报并列入措施项目中，闭口包干，不予调整。施工中发生的水、电费用， 由发包人根据计量表具的数据按实扣减。发包人不提供通讯及宽带的接入，由承包人自行考虑，相 应的费用由承包人自报并列入措施项目中，一旦中标，闭口包干，不予调整。承包人应根据实际进 度计划上报每月的水、电使用计划。学校用水受年度额度用水量限制，承包人应配合发包人办理水 量调整的相关手续，并确保用水不超过额度用水，否则由此产生的费用由承包人承担。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人进驻现场，发包人向承包人办 理相关移交手续后，直至工程竣工验收及工程移交发包人接管为止，该时间内的现场安全、保卫、 文明施工、非夜间施工照明均由承包人负责，费用由承包人承担。

（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、扬尘烟尘排放、渣土废弃物、污废水 排放以及环境保护、文明施工和安全生产等方面的法律法规及管理规定，由承包人负责办理所有相 关手续后以书面形式通知发包人并向发包人交付有关证明。因承包人责任造成的罚款和管理不善造 成的损失由承包人自行负责和承担。施工期间，如遇学校考试或召开重大会议等情况，承包人需无 条件满足考试及会议的需求，直至停工等待。

（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程（包括已完工但未交付发包人的专 业分包工程）的照管和维护工作。照管和维护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用； 已完工程成品照管和维护所发生的费用由承包人负责，直至通过发包人组织的竣工验收质量合格， 并交付发包人。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要 求及费用承担：红线范围邻近建筑物、管线及绿化由承包人进行保护，对由于承包人在施工过程造 成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。

（6）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，符合文明施工的要求。职工临时宿舍及 卫生设施应符合治安、消防、卫生等要求，保持文明清洁，临设必须达到市级文明工地达标要求。 按照发包人提出的要求，设置隔离护栏，严格做到封闭式施工，控制扬尘，确保项目施工场地清洁 卫生。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：

A.负责施工期间施工区域的防汛防台工作，并承担相应费用。

B.负责施工期间因施工作业（如噪声、粉尘、震动等）可能造成对周边环境影响及安全的保护工作，并承担相应费用。

C.承包人应充分处理好与周边建筑物及项目的关系，包括交通运输、材料堆放、工作界面划分、 安全文明施工协调管理、因施工影响周边居民生活的维稳协调工作等。

D.承包人不受招标阶段的现场布置图的制约，须负责从发包人在红线范围内指定的水、电接口 排管线至施工场地及施工所需的费用。工程施工期间的排水、排污，由承包人根据现场情况制定方 案，并承担相关费用。排水、排污方案应防止泥浆等流入市政管线，确保竣工后周边管线正常畅通， 无沉积物，否则由此造成的后果，由承包人负责。承包人在施工期间应严格遵守市容、环境有关规 定，若违反此类规定而产生的罚款，由承包人负责。

E.承包人负责在需要的时间和地点，根据有关要求，自费提供和维护所有灯光、围墙、满足夜 间施工照明、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护，为公众提供安全和方便。

F.如发包人有指定的专业分包工程和直接发包工程，承包人有组织、协调、施工配合、进度安 排和实施、文明施工管理、质量监督的职责，对施工水电的使用、材料仓库等临设空间的提供、工 程进度拨款的确认、工程竣工资料检查汇总管理等均有管理的责任和配合的义务。甲供材料的堆置、 保管责任同属承包人的承包责任。承包人管理配合费按投标文件。

G.承包人作为总包单位，须负责管理协调工程所有专业分包单位、指定供货商、材料供应商的 设计、施工方案、进度计划、施工质量等，确保工程整体进度、质量及安全施工满足发包人的要求。

发包人除按价格条款付款并接受施工成果外，不再承担任何费用和责任。因承包人管理不善造成的 违约责任由承包人承担。

H.承包人应负责选择有相应资质的劳务单位并按时支付劳务民工的工资，如因发生拖欠而引起 的一切责任均由承包人承担。必要情况下发包人可以从承包人款项中扣除足够金额，直接支付民工 工资。

（8）清理、移交和其他工作：

A. 鉴于发包人在招标时提供给承包人现场勘察的机会，承包人应接受开工日的现场条件，并 应自费消除影响工程进行的先前留在现场的任何垃圾及残留物。

B. 承包人必须负责清理、运走和处理所有承包人（含专业分包商、供货商、指定分包商、配套 施工单位等）产生的废渣与垃圾，并缴付所有当地政府所需的取费。没有按规定进行施工现场渣土 垃圾处置的，按合同总价 1%支付违约金。

C. 在工程竣工之后 15 天内，承包人必须搬走所有的临时设施、施工机械、垃圾、容器、剩余 材料等一切物品和设施，以保持其清洁和整齐，逾期不撤作为工期计算。

D. 承包人在完成本项目后须按发包人指令无偿及时地撤离现场。

E. 根据工程进度及工程师指令及时向工程师递交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣 工验收申请报告等；

F. 承包人必须负责与分承包人及指定材料、设备供应商的沟通、管理、协调，并提供施工条 件、施工设施等直至工程完成，对本项目的质量、进度、安全等全面负责；

G. 承包人应服从发包人的统一管理；配合发包人做好工程相关工作。

H. 承包人不得以不知道现场或现有建筑物、或在建工程对本工程可能造成影响(不可预见的情 况除外)等情况为借口而做出的额外索赔或延长竣工期限的要求，对这种索赔或要求，发包人将不予 考虑。

（9）承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担相应的责任和全部经济损失。承包人在工 程施工期间，严格执行有关规定。由于承包人管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚， 其发生的损失由施工单位自行承担，且发包人保留缓付工程款的权利。

（10）鉴于发包人在招标时提供给承包人现场勘察的机会，承包人应接受施工的现场条件，并 应自费消除影响工程进行的先前留在现场的地上地下的任何垃圾及残留物。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 承包人在开工前一周内提供在投标基础上进一步优化的施工组织设计和施工总进度计划一式四份。

工程师确认的时间：工程师会同发包人在 7 天内予以确认。工程师及发包人对施工组织设计（施 工方案）和进度计划的确认仅涉及可行性，并不涉及费用的认可，与投标方案比较所增加的费用均

由承包人承担。

10.2 工程中有关进度计划的要求：总工期共计	个日历天（总工期的概念：从开工日至竣工 通过验收），计划开工日期暂定为 2020 年	月	日（实际开工日期以开工令为准）。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程 实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执 行。因承包人的原因及承包人预判、准备工作不足导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改 进措施提出追加合同价款。

12、暂停施工 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护总包范围及管理范围内的 现场成品、半成品、安全文明施工设施。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出 复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所 发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由 承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误 双方约定工期顺延的情况：除自然灾害等不可抗力因素影响外,不得延长工期。若因发包人的原因，延误工期，合同工期予以顺延。

承包人达不到自报工期，承包人每逾期一天按工程合同总价的 0.5%承担违约金。最高不超过 10

万元。

四、质量与验收

15、工程质量

工程质量达到 一次性验收合格 100% ，若因承包人原因工程质量达不到一次性验收合格 100%， 承包人应按发包人要求的时间修复或拆除重建，直到符合验收标准并承担合同总价的 3%作为违约金。 因承包人原因达不到验收标准，由承包人承担修复或重建的费用，工期不予顺延。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位： ⑴.所有隐蔽工程验收；⑵.其它质量监督站要求进行的验收；

⑶.工程师有疑问的部位；以及按政府质量管理部门要求执行。

19、工程试车：本工程不适用。

五、安全施工

21、安全防护

按照合同条款和《安全生产协议》执行。 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2 采用固定单价计价方式的，在约定风险范围内，单价不作调整。

23.2.1 除通用条款 23.3 款外，合同价款不可以调整的情况或内容：

（1）以下费用内容承包人中标后的中标价组成部分不得因市场价格波动而调整： 承包人中标后的中标综合单价中，以下费用内容不得因市场价格波动而调整：

1）机械费（含机械使用费、进出场费、安拆费、操作人工费等）；

2）施工措施费涉及的人工费（含整体措施、单体措施、专项措施、模板、脚手架等）；

3）人工、钢筋、商品砼及其他材料价格；

（2）以下费用内容由承包人中标后按中标价格包干使用，竣工结算不得调整：

1）单体施工措施费、整体施工措施费；

2）模板综合单价、分部分项清单综合单价（不含暂定综合单价）；模板综合单价包括剪力 墙模板使用止水对拉螺栓、木垫块费用、普通对拉螺栓、螺栓塑套、模板安拆、以及局部模板无法 拆除（一次性摊销）等全部费用。

3）社会保障费按实结算，合同内社会保障费（不含暂列金额部分）不超过投标金额。

4）合同约定的其他包干使用的费用内容。

（3）以下情况合同价款也不得调整：

1）承包人投标报价的笔误或失误；

2）承包人未按本合同约定的时间、发包人规定报审程序报审或未经发包人审核确认的现场 经济签证费用及要求索赔的费用；

3）因承包人原因导致的工程变更而产生的费用；

4）若招标清单暂定金额与其结算金额不一致，整体施工措施费不得调整；

5）合同约定的其他合同价款不得调整的情况。

23.2.2 合同价款的调整还须执行以下规定：

（1）暂定材料价格

1）在采购订货前二十八天，承包人应根据合同清单规定的品牌和质量要求及市场价格（不 少于三家供应商）并按规定的程序报审，发包人在二十天内组织相关单位或部门审核确认，结算时 按发包人审核确认的价格计价。若承包人无法按发包人审核的价格采购，则由承包人按发包人审核 的价格及提供的供应商店或厂家采购。

2）其综合单价的调整由审核确认的材料价格代替原暂定材料价格，其人工费、综合费率及其 他材料价格和耗量等一律不允许调整。

3）设计师或发包人对招标清单中的材料或设备进行变更，则其材料或设备价格调整计价的原 则同样按照上述的 1）、2）点规定的原则执行。

（2）暂定综合单价（包括新综合单价）

1）承包人应在该暂定综合单价项目施工前 56 天按规定的程序报审，发包人在十四天内 提出初步审核价，承包人在三天内回复意见，否则视为同意对方意见。

2）暂定综合单价定价原则同照本合同中“新综合单价组价原则”执行。

（3）暂定金额 承包人收到暂定金额项目的施工图后二十一天内，按《建设工程工程量清单计价规范》及合同专用条款“工程量调整计量计价原则”编制施工图预算按并规定的报审程序报审，发包人在二十一 天内提出初步审核意见，承包人在三天内回复意见，否则视为同意对方意见。若暂定金额项目的施 工图预算造价金额与招标清单的暂定金额不一致，将不再另计或调整整体措施费。

（4）新综合单价组价原则 中标清单表中子目细目表有同种工作内容（包括主材、辅材、机械和消耗量）的单价或价格，按中标清单表中子目细目表该工作内容的单价或价格计价；中标清单表中子目细目表没有同种工作 内容的单价或价格，则应尽可能在合理范围内以细目表中相近适用的工作内容的单价或价格基础进 行换算计列。若投标中出现相同人工、材料、机械报价不一致的情况，参照最不利于施工单位的价 格执行。无相近适用的单价或价格，则按以下原则计列组价：

1)按沪建市管[2016]42 号文执行；

2)工程量计算规则按 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》营改增模式及本工程招标 文件及补充招标文件（乙方提供增值税专用发票）；

3)人工、材料、机械消耗量参照《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016 年）、《上海市安装 工程预算定额》（2016 年）、《上海市市政工程预算定额》（2016 年）；不能参照以上定额的，可参照 现行适用的其他相关定额；

4)人工、材料、机械单价：合同有相同或类似单价的参照合同单价；无类似的单价则参照投标 期间投标单位自报信息价月份的价格，并报发包人核批；无信息价的按发包人确认的市场价；

5) 管理费、利润、综合费率等按投标报价时的费率标准计取，社保费按实结算；

6)承包人投标时的优惠承诺同样适用；

7)承包人应提供正式变更报价和单价分析并提供测算依据，经发包人的书面确认后方有效。

（5）现场经济签证费用

1）可以按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定计算或参照中标清单价格的项目或内 容则按照本招标文件“工程量调整计量计价原则”和中标清单价格进行计量计价，无法按照《建设 工程工程量清单计价规范》规定计算或无法参照中标清单价格计量计价的，则工程量（或数量）按 照发包人审核确认的工程量（或数量）计取，价格按照发包人审核确认的价格计价。

2）点工或发包人借用承包人劳务人员（劳力），按投标时投标点工价格记取。若无，则按 中标价中最低人工价。

3）机械台班费或发包人借用承包人的机械，按发生或借用当期月份《上海市建筑建材业市 场管理总站发布的建筑、安装工程信息价》中“工料机信息价”的机械摊销价结算，不计其他费率， 在税前计列。

4）现场经济签证费用的计价报审、审核等还须执行发包人的相关办法或规定。

23.3 合同价格风险的承担将按以下原则执行：

（1）因不可抗力事件产生的费用及延误的工期，发包人承包人按以下约定分别承担：

1）工程本身的损害、运至施工场地且未移交承包人的发包人供应材料设备的损害，由发包 人承担；

2）因工程本身损害导致第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

3）承包人供应用于工程本身且运至施工现场的材料设备，承包人已采取保护措施后仍损害 的由发包人承担；

4）承包人按发包人指令，采取保护工程本身措施费用由发包人承担。承包人未采取应的措 施造成工程损失费用的增加，其增加部分由承包人承担。承包人采取了相应的措施并取得了一定的 效果，相应措施费用经确认后由发包人承担；

5）承包人的施工机械设备、施工临时设施、器具等财产损害及停工、误工费用由承包人承

担；

6）因承包人的施工机械设备、施工临时设施、器具等原因导致第三人人员伤亡和财产损失

由承包人承担；

7）停工期间，承包人留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

8）不可抗力事件发生期间的人员转移费、临时安置费及人员伤亡由其所在单位负责，并承 担相应费用；

9）工地现场清理费及其它清理、修理费由承包人承担；

10）延误的工期相应顺延。

（2）招标文件规定投标报价后不予调整或费用包干的价格内容，承包人承担报价的全部风 险，竣工结算时发包人一律不予调整；

（3）在施工过程中如遇政府明文规定可以调整价格或费用的，则由发包人与承包人另行协商 各自承担的份额和调整的办法；

（4）由于承包人工期延误原因造增加的人工、材料市场价格波动的风险或不可抗力事件的风 险则由承包人承担。

24.工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

本工程预付款为合同金额的35%（含四项措施费），计人民币：	万元（大写∶ 元整）。支付 时间为甲乙双方签订合同且乙方提供等额的预付款保函后的 7 天内。

25.工程量确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师必须在收到报

告后 14 天内审核确认工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人。承包人应当为计量提 供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。

26.工程款（进度款）支付

26.1 付款周期：

（1）工程款支付由承包方向发包方方提出申请，经发包方签字盖章确认后，支付给承包方。

（2）合同签订后支付合同价的 35%作为预付款，竣工验收后支付至合同价的 80%，竣工结算审

计完成后支付至审定价的 97%，3%余款作为工程质保金。质保期两年，从通过验收之日开始计算。质 保期满后支付质保金。

（3）所有因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，不与工程进度款同步调整，仅限于 在最终结算时支付。

（4）建设单位和施工企业应按月足额支付人工费，建设单位应根据合同约定及时将人工费单独 拨付到施工企业开设的农民工工资专用账户。

26.2 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：根据工程完成各个时间节点，进行工程

进度款支付。施工方在当月的 25 日上报已完成的各个时间节点的工程量。工程进度款累计支付至本 协议书约定的承包人已完成部分的合同价（扣除发包人按本合同约定应扣除的其他款项）的 75%时， 发包人暂停付款。

26.3 所有因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，不与工程进度款同步调整，仅限 于在结算时支付。

26.4 保修金的提留比例：保修金为审定价的 3％。发包人不支付保修金利息。整体工程质量缺

陷保修期 2 年到期后，承包人提出申请，经发包人认可后 28 天内支付审定价的 3%。如在质量保修 期内发生发包人代为支付保修费用的情况，则扣除相应发包人代为支付保修费用。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料和设备

27.1 发包人原则上不供应材料、设备，但对影响工程质量造价、外观的重要材料设备，经与承 包人协商后，发包人有权自行供应。对影响工程造价、质量、外观的重要材料及设备等采用甲供方 式的，由承包人提前 3 个月向发包人报送采购计划且承包人对其准确性负责。

27.2 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保 管费用。承包人应对施工用的所有材料、设备质量按《上海市建设工程材料管理条例》全面负责， 进行卸货、数量统计、验货、搬运、仓储及成品保护，确保施工所用材料、设备都符合规定的质量标 准并达到设计要求，还应附有质保书或出厂检验合格证。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负 责赔偿。

28．承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：承包人采购的各种材料设备、规格、性能必须符合设计要 求，在进场前向发包人工程师提供质保书、出厂检验合格证、进沪许可证、，得到发包人工程师同意 后进货，进货后立即向发包人工程师提交报验单，经发包人工程师验收签字后进场使用。不按上述 顺序办理，发包人工程师认为所进材料不能使用，需要退场，由此引起的一切损失由承包人负责， 发包人工程师认为所进材料需要更换品牌的则由承包人重新报价由发包人确认后调整单价。根据见 证取样的有关规定，部分材料必须在见证员监督下取样送试，检验合格后才能用于工程上，费用由 承包人自理。

28.2 承包人自行采购的材料、设备：承包人应提前一个月（申报给发包人，按发包人报批程序 办理）将拟采购的材料、成品、半成品、构配件、设备等的申请计划（含厂家、品牌、规格、型号、

数量、质量等级等）报发包人核批，并向发包人提供质保书、合格证及上海市规定的相应资料等， 由发包人认可，否则发包人有权不予验收进场，由此产生的一切后果，由承包人负责。材料、成品、 半成品、构配件、设备等都必须符合设计要求，满足有关质量标准，并提供有关产品合格证明和质 量保证资料及上海市规定的相应资料，并对所采购的材料、成品、半成品、构配件、设备等的质量 负责。

投标时提供暂定（指定）单价的材料、设备：该部分材料、设备采购，由发包人和承包人按照 有关规定采取询价、招标等方式确定供货商。或者由发包人提出具体要求，承包人负责提前 2 个月 推荐若干（至少三家）拟采购厂家，由发包人审核其产品的技术、质量标准，择优选定供货商。承包 人采购时，需由发包人最终确认价格。若双方就价格达不成一致时，承包人应按要求继续施工，不 得以此为由停止施工，否则将视为承包人违约。推荐过程中，如发现承包人与供应商串通价格，发 包人将以违约处罚，处罚数额视具体情况而定。

28.3 本工程均采用商品砼、商品砂浆。 八、工程变更

29.任何工程变更均须经发包人、设计批准后方能实施。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

1）工程具备竣工验收条件，承包人根据国家现行工程竣工验收有关规定，按照总承包人自评、 设计认可、发包人核定、组织验收的流程进行。承包人提供竣工资料的约定：发包人确认工程验收 通过后 30 天内，承包人负责免费提供施工技术资料六套（其中一套原件）、质量评定资料六套（其 中一套原件）、已选用材料证明六套（其中一套原件）以及施工竣工图纸六套（原件）等资料及光盘 一套，并按上海市城建档案馆归档标准及上海市档案馆要求装订成册，并做好向上海城建档案馆移 交档案的工作。承包人未能如期提交本工程完整的竣工资料，延误违约处罚金额为每延误一日历天 按伍仟元整（5000 元整）执行。

2）若工程竣工备案制验收中提出整改要求的，承包人须按发包人和质监部门提出的要求进行整 改，最后由发包人进行工程整改复验，最终待区质监部门备案制验收最后确认。

3）工程验收通过后，承包人接到发包人交接通知后方可向发包人指定的单位办理工程竣工交接 手续，在交接手续未办理之前由承包人负责工程产品保管及意外责任。

4）本工程竣工档案资料的编制应按上海市建委、市城建档案管理部门、区有关行业主管部门和 发包人的具体要求编制，本工程竣工档案资料承包人须在工程质监备案验收前 1 个月完成编制工作， 并交发包人审核，最终以城建档案管理部门验收为准。

33、竣工结算

1）本工程竣工结算按招标设计图纸确定的工程内容为基准，除工程量可按实调整外，承包人投 标报价中分部分项工程综合单价和自报材料、制品的市场单价按照招标文件的相关规定执行。承包 人在投标报价中招标清单已列明的子目所发生的漏项均视作投标优惠，竣工结算不予签证调整。

2）工程竣工验收通过后 28 天内，承包人向发包人递交 3 套竣工结算报告及完整的结算资料和

1 套完整的竣工结算图纸，发包人应在 14 天内对结算资料的完整性、真实性进行审核，资料完备、 竣工图纸、签证等符合现场实际情况的予以签认，然后转交发包人。发包人在收到竣工结算报告后 六个月内投资控制单位审核完毕（审价争议时间另计），最终以发包人审计结果为准。投资控制单位 审核完移交审计处审计，审定后的结算价按复旦大学有关规定执行。因承包人配合工作未完成而造 成的审价时间拖延及责任由承包人自行承担。

3）本工程项目发包人已委托造价咨询单位承担全过程造价控制及竣工结算审价服务。承包人编 制的结算造价与审核后造价相差 5%以上的，承包人将承担核减额超过 5%以上的审价费用，此费用计 算依据：沪建计联[2005]834 号、沪价费[2005]056 号文，按单位工程项目竣工结算审价，核减额超 过 5%以上的审价费由承包人承担。

十、违约、索赔和争议

38.争议

38.1	本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解 不成的，双方约定：

（一）双方友好协商解决；

（二）若不能按第一款予以解决的，可向上海市杨浦区人民法院诉讼。

十一、其他

39.工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人未经发包人同意，不得将任何分部分项工程（发包人指定的专业分包除外）分包。承包人应对任何经发包人同意的分包单位的安全、文明施工、质量、进度等方面全面负责。承包人应按照招标文件要求和有关规定，对分包人行使总包的权利和义务。

40.不可抗力

40.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款第 40.1 条执行不可抗力发生后因承包人怠于采取 抢救措施，致使工程损失扩大的，扩大部分的工程损失由承包人承担。

41.保险

41.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）承包人投保内容：承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自 有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；对施工场地内的自有外来用工办理保险， 支付保险费用。如合同签订后有新增保险项目，按市政府相关规定执行。

（2）外来人员社会保障费如政府有强制性执行文件，由承包人按新规定办理。

47.合同份数

47.1 双方约定合同正副本份数：合同共 12 份，其中正本 2 份，双方各执 1 份，副本 10 份。

48．补充条款

（1）承包人应接受发包人对施工现场施工质量、安全文明施工的考核，考核办法见附件。

（2）承包人应为发包人的审计、纪检监察等相关职能部门开展业务提供必要的配合。

（3）对于发包人决定实施的工程变更，承包人不得以人员组织困难等借口拒绝实施，必须按发 包人要求的方式、时间完成。

（4）招标文件中暂定（指定）单价的材料（设备），投标书清单中投标综合单价如按招标文件 中提供的暂定单价不加任何费用的情况下报价，将被视为已包含了全部的人工其它等全部费用。

（5）当发包人原因造成付款延期时，承包人承诺三个月内不收取延期支付的利息，且保证工程 进度、质量绝不受其影响。超过三个月，双方另行协商解决。

（6）装饰工程施工开始前，承包人按发包人要求进行样板房施工，所有装饰阶段涉及的主要材 料、外观效果、使用功能要求必须在样板房实现并得到业主认可，并对暂定价材料同步认定价格。

（7）本工程缺陷责任期为 2 年。

附件 1：

发包人（全称）：复旦大学 承包人（全称）：

#### 工程质量保修书

为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质 量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围：具体质量保修内容双方约定如下：承包人总包范围施工的内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为	5 年；

2．装修工程为	2	年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为	2	年；

4．总体内的给排水设施、道路等配套工程为 2	年；

5．其他约定：从法律法规规定。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在本保修书有效期内，法律法规有关工程保修期有新规定的，适用新的规定。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在 约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后， 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财 产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经工程师、发包人代表或发包人授权的其他人 验收签字并签署合格意见方可。

5．如承包人不及时响应，发包人有权扣除质量保修基金，并指定第三方进行维修。

四、质量保修的费用

本工程约定的工程质量保修金为审定价的 3％。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。发包 人不支付保修金利息。整体工程质量缺陷保修期 2 年到期后，承包人提出申请，经发包人认可后 28 天内支付审定价的 3%,如在质量保修期内发生发包人代为支付保修费用的情况，则在保修金支付时 扣除相应发包人代为支付保修费用。

五、其他

1．验收通过后，在其他质量缺陷保修期内如发生发包人质量投诉，经证实确属承包人原因造成， 除承包人免费修复外，发包人保留对承包人追溯索赔的权利。承包人未及时修复，发包人有权委托

维修公司进行维修，所涉及的费用由承包人承担，并在工程质保金中扣除。

2．按合同约定，应由承包人承担的质量维修费用及赔偿费用，若承包人经发包人多次书面告知

（二次以上）后仍拒绝支付的，发包人有权从承包人的工程尾款中按赔偿费用的双倍金额予以扣除。

3．双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失， 由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4．双方约定的其他工程质量保修事项： 从法律法规。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	承包人（公章）：

法定代表人（签章）：	法定代表人（签章）： 经办人：		经办人：

日期：2020 年	月	日	日期： 2020 年	月	日

附件 2：安全生产责任协议书格式

#### 安全生产责任协议书

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确 如下协议：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求， 乙方负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神 和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关 人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，甲方应给予表彰和物资奖励。对乙方 及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权制止教育、责成其限期整改。必要时每 次按责任违约给予 500-1000 元的经济处理。

四、乙方生产、生活区域内发生的任何伤亡事故及乙方人员在其他区域发生的意外或伤亡事故， 均由乙方承担全部责任。凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、 司法机关调查处理；甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先 进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经 济的处理，最低为 1000 元，最高至 10 万元人民币(从乙方工程款中扣除)，事故造成的经济损失及 因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共 和国建设部建标(99)79 号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号 JGJ59----

-99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保施工期间无重大伤亡事故，无重大设 备、管线、交通、火灾事故，若发生一起将处以 10 万元经济处罚。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工 组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术 交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方 备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)； 按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求， 签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的 安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经 本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行甲方制定的《施 工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。 及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工 作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复 核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、 保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。 同时按政府有关部门或保险人的要求处理，事故损失及处理事故所发生的费用由事故责任方承担。 若因乙方原因导致安全事故发生，致使甲方受到第三方索偿的，甲方有权向乙方追偿所有损失。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的 有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法 律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：	承包人（公章）：

法定代表人(盖章)：	法定代表人(盖章)： 经办人：		经办人：

日期：2020 年	月	日	日期：2020 年	月	日

附件 3：文明施工责任协议书格式

#### 文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》， 认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工 管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方 便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工 程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“招标单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场 由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文 明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创造活动的 实施由乙方负责。接受地方政府的监督。

三、乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要

求：

1．施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2．施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和

顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3．在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。在施工 道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如 遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4．要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未 经沉淀直接排入下水道。

5．施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占 车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。

6．施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本 市环境和绿化的污染，严格控制噪音。

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五 小”设施齐全，符合规范要求。

五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的 问题应及时通知乙方进行整改。凡乙方整改不力，逾期不改的，甲方有权以乙方责任违约，可给予 一次性的经济处理(1000～5000 元人民币)，并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从工 程款中直接扣除，最高上限为 10 万元。

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而 使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。所有安全及文明工作要经得起社会各界的监督、检查，承 包人如因安全、文明工作不到位，出现安全事故或不文明施工问题，在社会上造成恶劣影响，则每

发生一次，乙方应按照合同总金额的 0.5％向甲方支付违约金，且甲方有权从乙方的应付款中直接扣 除。如违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。同时，甲方有权终止本合同，并保留诉诸 法律之权利。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等 法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：	承包人（公章）：

法定代表人(盖章)：	法定代表人(盖章)： 经办人：		经办人：

日期：2020 年	月	日	日期：2020 年	月	日

附件 4：治安、防火责任协议格式

#### 治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场的治安稳定和防火安全，现根据《上海 市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利 和义务：

一、甲方的权利和义务

1．甲方在与乙方签约工程合同时应同时签约《施工现场治安防火工作管理规范》，明确要求、 落实责任、加强指导。

2．甲方应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向乙方进行传 达布置，定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对乙方有关人员发生的违章违法行 为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给相应的经济处理(500～ 1000 元人民币／次)。

4．乙方的违章违法行为，甲方有权对其进行经济处理的是指： (1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成

后果的。

(2)未按《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。 (3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍

内违章男女混居的。

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗 等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。 5．乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处 理：但甲方可按其造成的后果和影响，对乙方或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进

个人否决权。同时，还可对乙方进行 2000-50000 元人民币的一次性责任违约经济处理。

6．甲方对乙方的责任违约经济处理，由甲方开具书面通知单给乙方认可。处理款从乙方工程款 中直接扣除。

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，甲方可按“协商、集中” 的原则决定实施方案，其费用甲方按实际需要由涉及到的各施工单位分担，乙方不得推委。

二、乙方的权利和义务

1．乙方在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治 安保卫组织网络，书面报甲方备案。

2．乙方在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实 甲方制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安 全，实施全面负责，确保不生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．乙方的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受上海市管辖区域公安

分局和甲方的业务指导、督促、检查。对公安机关和甲方布置的“创建治安合格工地”等工作，要积 极地贯彻执行，对公安部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采 取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，乙方应在积极处置、保护现场的同时，立即向 公安部门和甲方报告，接受调查、处理。所造成(包括对甲方)的损失，由乙方承担。

5．乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现 甲方工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向甲方领导或有关机 关检举揭发，要求处理。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的 有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件：在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。 工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：	承包人（公章）：

法定代表人(盖章)：	法定代表人(盖章)： 经办人：		经办人：

日期：2020 年	月	日	日期：2020 年	月	日

附件 5：工程建设项目廉政责任书

#### 工程建设项目廉政责任书

发包人（发包人）：	复旦大学 施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取 不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律 法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关 法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）， 不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章 制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应 向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任 发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守一下

规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接收回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢 费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、 材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包 人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任 应当发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设

的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接收或赠送礼金，有价证券、 贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排 以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、 娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律 法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律 法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同工具有同等法律效力。经双方签署 后立即生效。

第六条	本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发	包	人 （公章）：	承	包	人 （公章）： 法定代表人	(盖章)：		法定代表人	(盖章)：

经办人：	经办人：

日期：2020 年	月	日	日期： 2020 年	月	日

上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.2

# 1、接收投标保证金的银行账户信息

(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：工行中山广场支行

(3)帐号（人民币）：1001170319006748261

备注：国际招标的投标保证金账户应增加：

(1)开户银行（美元）：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH CHANGNING SUB-BRANCH（Swift Code: ICBKCNBJSHI）

(2)账号（美元）：1001170309148002545

# 2、投标保证金咨询

(1)地点：中国上海钦江路88号东楼626室前台处

(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）

(3)联系人：王老师，联系电话：63820186-8003

# 3、投标保证金编号及金额

(1)本项目保证金编号: 2020-0567-gr

(2)本投标保证金：5万元

# 4、投标保证金的提交

(一)提交方式为支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇、网上支付、银行保函。

1、投标人在递交投标文件的同时，应按本须知规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。在提交保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”；

2、联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合本须知的规定。

3、投标保证金的付款人必须与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

4、投标人必须按照本须知要求金额足额提交投标保证金，不得超额提交，更不得提供虚假、无效的票函。

5、投标人不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。

6、当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，银行保函的申请人必须是投标人，保函的格式应采用附件二的“投标保证金银行保函格式”；“投标保证金银行保函”原件投标人应在开标时携带，否则按未按招标文件要求提供投标保证金要求处理,银行保函采用示范样式(详见附件)。

7、当采用银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金时，投标人应在招标文件规定的投标截止期的3个工作日之前，投标人代表携带支票，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明：项目编号和投标保证金金额等信息。

8、中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内的银行直接开具投标保证金银行保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在开标时携带授权书原件，否则按未实质性响应标书要求处理。格式如本须知附件一所示的授权书。（仅适用于境外投标人）

9、境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

# 5、投标保证金的退还

(1)中标人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标人缴纳中标服务费（如有）后将向中标人发出“中标通知书”，招标人在与中标人签订中标合同后，且在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时退还：

中标人登录“教建咨询”微信公众号上传中标人与招标人签署的加盖中标人公章（红章）的合同扫描件后向原账户退还。

(2)未中标人：招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时向原账户退还。

(3)对采用网上转账、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金利息。对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本，不支付投标保证金利息。

# 6、其他

(1)本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件的组成部分。

(2)对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

(3)当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，须用附表方式注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未具体注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

(4)投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

(5)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在投标有效期内撤销投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

发生其他可以不予退还投标保证金的情形。

附件一：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）（以下简称“授权人”）授权（填入被授权单位名称）（以下简称“被授权人”）代表本方提交（填入招标项目名称及编号）（以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：（填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：（被授权人加盖公章）

附件二：

投标保函（银行保函）格式

鉴于______[投标人名称]（以下称“投标人”）于____年___月___日递交了______________[合同名称]的投标书（以下简称“投标书”）。

在中华人民共和国____________________[注册办公地点]注册经营的_________________[银行名称]（以下称“本行”）在此承担向____________________[招标代理名称]（以下称“招标代理”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。

本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。

本担保义务的条件是：

1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或延长的投标有效期内撤回其投标书；

2.中标人在规定期限内未能

（a）根据本招标文件规定与招标人签订合同；或

（b）提交履约保证金（若有）；或

（c）未在中标公告发布后30天内或领取中标通知书时向招标代理支付中标服务费。

如果招标代理在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况而应该支付给招标代理的数额，则本行接到招标代理的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标代理证实他的要求。

本保函在与投标人须知中规定的投标有效期内保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。

银行授权代表：(签字盖公章)

日期：_____年___月__日

证人：(签字盖公章)

地址：____________________