张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）

基坑监测服务

招   标   文   件

复旦大学

上海教育建设管理咨询有限公司

二0二0年一月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	3

第二章  服务需求一览表	20

第三章  技术要求	22

第四章  合同条款	33

第五章  各种格式	39

第六章  资格证明文件	52

第七章  评标办法	60

投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海教育建设管理咨询有限公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。为此，投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：

（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（d）参加政府采购活动前三年（2017年1月1日至2019年12月31日，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年（2017年1月1日至2019年12月31日，以下简称“近三年”或“前三年”）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人须具备勘察专业类岩土工程勘察甲级（含综合资质）。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）基坑监测服务

2、项目编号：2020-015

3、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

通过本次招标，择优选定1家供应商作为本次张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）基坑监测服务供应商。本次项目服务期限为自开工之日起至主体结构完成。本次招标范围为桩基施工阶段周边环境、上部结构施工阶段周边环境变形观测；基坑开挖过程中基坑围护及周边环境变形观测，支撑轴力及变形观测，立柱的竖向位移；以及主体结构施工阶段道路、桥梁及市政管线的水平位移及沉降观测，邻近建筑物的竖向位移、倾斜、裂缝观测，坑外地表竖向位移及裂缝观测坑内外地下水位观测，其他周边基坑影响范围内的建构筑物观测；包括连廊、通道监测。观测周期从桩基施工至主体结构封顶完成为止，过程中观测频率根据具体施工内容变化，观测点及观测频率由监测单位提供详细监测方案。报价单位所报方案必须确保通过上海市专家论证。本次基坑监测服务预算金额411.8197万元（其中一号科研楼55.0370万元，二号科研楼217.9734万元，三号科研楼138.8093万元）。

三、招标文件的获取：

凡愿参加投标的合格供应商应从2020年1月23日至2020年2月4日上午9:30～11:30、下午13:30～16:30（北京时间，国定节假日除外），委派代表携带加盖公章的营业执照、资质证书复印件，法定代表人授权书、被授权人身份证复印件到上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室上海教育建设管理咨询有限公司领购招标文件。招标文件每套售价为1000元人民币，售后不退。供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。本项目招标公告的公告期限为5个工作日。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2020年2月21日10:15时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2020年2月21日10:15时。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：邯郸路220号逸夫科技楼3楼302A会议室。

2、开标地点：邯郸路220号逸夫科技楼3楼302A会议室。

六、其他事项：

本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。有兴趣的合格投标人可从以下地址得到进一步的信息和查看招标文件。

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：郭老师

电话：65645621

传真：65645621

招标机构：上海教育建设管理咨询有限公司

地址：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼

邮编：200233

联系人：许莉

电话：63820186-8126

传真：63820186-8120

第一章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目名称：张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）基坑监测服务 |
|  | 2 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 2 | 招标机构名称：上海教育建设管理咨询有限公司 地址：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼 邮编：200233 联系人：许莉 电话：63820186-8126 传真：63820184-8120 邮箱：545648458@qq.com.com |
|  | 7 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2020年2月5日11:00时（北京时间） |
|  | 16.1 | 投标保证金：投标保证金的金额为人民币8万元整，投标保证金的支付详见“投标保证金提交和退还操作须知”投标保证金有效期应与投标有效期一致。 |
|  | 17.1 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 18.1 | 投标文件的套数：正本1套，副本4套，电子文档1套。 |
|  | 19.1 | 提交投标文件的方法：提交纸质投标文件，另附电子文档 各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。） |
|  | 19.2（2） | 投标服务名称：张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）基坑监测服务 项目编号：2020-015 投标文件提交至：邯郸路220号逸夫科技楼3楼302A会议室 |
|  | 20.1 | 投标截止时间：2020年2月21日10:15时（北京时间） |
|  | 23.1 | 开标时间：2020年2月21日10:15时 地点：邯郸路220号逸夫科技楼3楼302A会议室 |
|  | 30 | 服务数量及服务变更：不适用 |
|  | 33.1 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 14 | 信息发布平台 | 中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、复旦大学信息公开网 |

投标人须知

一、总则

适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及服务的采购。

招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

合格的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的服务提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括：

章节 名称

投标邀请书

一 投标人须知及前附表

二 服务需求一览表

三 技术要求

四 合同条款

五 各种格式

六 资格证明文件

七 评标办法

投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

按照本须知第11条要求填写的投标函；

按照本须知第12条和第13条要求填写的投标报价表；

按照本须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

按照本须知第15条要求出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的服务，且符合招标文件的规定；

按照本须知第16条要求提交的投标保证金。

投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

投标报价

投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供服务的数量、单价和总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

投标人在其供货清单中如有超出招标文件服务需求概况及技术要求要求的附加、辅助或额外的服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

对所提供的服务进行报价，该报价必须包括投标人提供相关服务所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

投标人应按照本须知第12.7条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

资格证明文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准。

证明服务合格性的文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

证明服务合格性的文件应包括投标报价表中对服务原产地的声明。

证明服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

服务的范围和内容；

切实可行的服务计划书，并明确阐述：

项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的服务是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

投标保证金

投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第16.5条的规定不退还其投标保证金。

对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第33条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

中标人在规定期限内未能

根据本须知第33条规定与招标人签订合同；或

根据本须知第34条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

投标有效期

投标人的投标应从本须知第23条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

投标文件的式样和签署

投标人应按照本须知第10条的要求，准备本须知前附表第7项规定套数的投标文件，各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准

纸质投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

投标人在递交纸质投标文件的同时还应以只读光盘形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图纸文件应采用AutoCAD格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），投标人应保证光盘中的投标文件电子文档与其纸质投标文件的内容一致。光盘应标有投标人名称。在完成光盘刻录之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和发送

本次招标要求投标人按本须知前附表第8项所规定的方式提交投标文件。

投标人提交投标文件时，应按下列规定进行操作：

投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。

内外层信封均应

标明本须知前附表第9项中注明的投标服务名称及项目编号，并注明“在     年   月   日   :   时（北京时间）（填入本须知第23条规定的投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样且加盖公章；

按本须知前附表第9项中说明的地址发往或送往指定地点。

在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

如果外层信封末按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封未按上述第（3）款写明相关信息，招标机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

对未从招标机构处领售招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

投标截止期

招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

招标人和招标机构可以按本须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

迟交的投标文件

按照本须知第19.2条第（3）款和第20条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改、撤回和撤销

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

投标人的修改或撤回通知书应按本须知第18条和第19条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

根据本须知第16.5条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

开标

招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

投标人提交投标文件时，应符合下列规定：

投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

按照本须知第22条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

开标时，招标机构将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

招标机构将做开标记录，开标记录应包括按本须知第23.2条第（3）款规定在开标时宣读的全部内容。投标人代表应在开标记录上签字确认；当投标人不派代表参加开标会时，视为默认开标结果。

资格审查

开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查的内容包括：

投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第18.4条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

投标人是否按本须知第16.1条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第17.1条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目招标文件中列明的最高限价（含可能有的分项最高限价）；

            - 提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 投标文件是否未按本须知第18.1款要求采用了活页装订；

对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

如果投标人未通过上述资格审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

如通过资格审查的投标人数量不足3家，本项目将直接发布评标结果公告（或废标公告），不再启动后续评标程序。

评标过程的保密性

公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

评标办法

本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

本项目为非专门面向小型和微型企业的项目，当拟供服务是由小型和微型企业生产时，将给予6%的价格扣除；当两家以上供应商组成联合体参加投标且‘共同投标协议’表明小型和微型企业的服务的占比超过30%时，将给予2%的价格扣除。享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型和/或中型企业或其他组织，且联合体中的大型和/或中型企业或其他组织与上述小型和/或微型企业之间不得存在投资关系。为此，投标人或投标联合体成员如果是小型或微型企业的话，应按财库〔2011〕181号文的规定填写和提交小微企业正本声明函，且评标时评标委员会将按工信部联企业〔2011〕300号文的规定对声明的小型和微型企业作出认定；上述服务的占比将按投标人在其投标分项报价表中填报的相关信息进行计算，如投标人未在分项报价表中填报相关信息，将按不利于相关投标人的原则进行处理。如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评标价格或评分相等时，凡投标产品为列入国家有关部门颁发的最新一期环境标志产品政府采购清单的，则相关投标人的排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。为此，供应商应提供最新一期环境标志产品政府采购清单相关页面的复制件，并以醒目方式标出其拟供产品。

对于采购标的中包含计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴的招标项目。第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中应包含：“投标产品中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴未被列入国家有关部门颁发的最新一期节能产品政府采购清单的。”为此，投标人应在其投标文件中附有最新一期节能产品政府采购清单相关页面的复印件，并以醒目方式标出其投标产品。

对于采购标的中含有台式计算机的招标项目，第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中应包含：“投标产品中的台式计算机的性能参数不符合国家有关部门颁发的最新一期节能产品政府采购清单和最新一期环保标志产品政府采购清单有关附件的规定。”为此，投标人应在其投标文件中附有最新一期节能产品政府采购清单台式计算机性能参数和最新一期环境标志产品政府采购清单台式计算机性能参数相关页面的复制件，并以醒目方式标出其拟供产品。

六、授予合同

合同授予标准

除本须知第31条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

资格复审

在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

招标人更改采购服务内容的权利

在授予合同时，招标人有权在本须知前附表第12项规定的幅度内对“服务需求一览表”中规定的服务内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

中标通知书将成为合同的组成部分之一。

签订合同

中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的服务内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述服务内容、数量不做承诺。

第二章  服务需求概况

服务需求概况

通过本次招标，择优选定1家供应商作为本次张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）基坑监测服务供应商。本次项目服务期限自开工之日起至主体结构完成。本次招标范围为桩基施工阶段周边环境、上部结构施工阶段周边环境变形观测；基坑开挖过程中基坑围护及周边环境变形观测，支撑轴力及变形观测，立柱的竖向位移；以及主体结构施工阶段道路、桥梁及市政管线的水平位移及沉降观测，邻近建筑物的竖向位移、倾斜、裂缝观测，坑外地表竖向位移及裂缝观测坑内外地下水位观测，其他周边基坑影响范围内的建构筑物观测。观测周期从桩基施工至主体结构封顶完成为止，过程中观测频率根据具体施工内容变化，观测点及观测频率监测单位提供详细监测方案。报价单位所报方案必须确保通过上海市专家论证。本次基坑监测服务预算金额411.8197万元（其中一号科研楼55.0370万元，二号科研楼217.9734万元，三号科研楼138.8093万元）。

第三章  技术要求

建设工程基坑监测服务要求

- 一、工程及基坑概况

- 1.1工程简况

张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）总投资合计为：202163万元。单体情况如下：

1：复旦大学张江复旦国际创新中心微纳电子与量子科技融合创新大楼项目（简称一号科研楼），拟建于复旦大学张江校区，选址位于张衡路825号院内。项目周围市政设施齐全、交通便利、地势平坦、环境整洁，建设条件良好。本项目微纳电子与量子科技融合创新大楼总建筑面积为42820㎡，其中地上建筑面积34300㎡，地下建筑面积为8520㎡，建筑高度为50.0m。主要建筑功能为微纳电子实验室及科研用房，包括地下净化间实验室、地上科学研究实验室及会议办公用房。项目总投资39359万元。

2：复旦大学张江复旦国际创新中心生物与医学科技融合创新大楼项目（简称二号科研楼），拟建于复旦大学张江校区张衡路825号院内。项目周围市政设施齐全、交通便利、地势平坦、环境整洁，建设条件良好。本项目生物与医学科技融合创新大楼项目总建筑面积为89200㎡，其中地上建筑面积35700㎡，地下建筑面积为53500㎡。项目主要为“国际人类表型组计划”、“脑与类脑智能创新中心”科研平台提供科学实验用房、大数据机房和办公会议，以及地下车库等。项目总投资93316万元。

3：复旦大学张江复旦国际创新中心三号科研楼项目，拟建于复旦大学张江校区，选址为张衡路826号院内。项目周围市政设施齐全、交通便利、地势平坦、环境整洁，建设条件良好。本项目3号科研楼总建筑面积为75700㎡，其中地上建筑面积38700㎡，地下建筑面积为37000㎡。主要建筑功能为“国际人类表型组重大科学计划”、“微纳电子与量子创新中心”和“新药创制国际联合研究中心”等科研平台共用的国际会议与研讨交流中心、国内外合作办公、科研用房、校区行政办公、地下车库及空中连廊、地下连通道。项目总投资69461万元。

- 1.2基坑概况

- 一号科研楼：本项目主要为10层微纳电子实验室、会议办公用房，整体设置两层地下室。

本工程基坑面积约4804m²，周长约304m。基坑东西向长约51m，南北向长约110m。本工程建筑±0.000相当于绝对标高+4.800m，基坑周边各勘探孔平均相对标高约-0.900m（绝对标高3.900）。基坑开挖深度具体如下表：

|  | 普遍区域/承台区域 | 临边深坑区域 |
| --- | --- | --- |
| 地下一层楼板标高(m) | -5.300 | -5.300 |
| 底板面标高(m) | -9.950 | -11.450~-13.250 |
| 底板厚度(m) | 1.20/1,60 | 1.20 |
| 垫层厚度(m) | 0.20 | 0.20 |
| 开挖面标高(m) | -11.350/-11.950 | -12.850~-14.650 |
| 基坑开挖深度(m) | 10.45/11.05 | 11.95~13.75 |

根据上海市标准《基坑工程技术标准》DG/TJ 08-61-2018，本工程基坑安全等级为二级。环境保护等级以最终设计图纸为准。

2、二号科研楼：本项目主要为一栋16层科研楼，项目主要为“国际人类表型组计划”、“脑与类脑智能创新中心”科研平台提供科学实验用房、大数据机房和办公会议。整体设置三层地下室。。

本工程基坑面积约18300m²，周长约650m。基坑东西向长约123m，南北向长约172m。本工程建筑±0.000相当于绝对标高+4.800m，基坑周边各勘探孔平均相对标高约-0.300m（绝对标高4.500）。基坑开挖深度具体如下表：

|  | 纯地下室区域 | 主楼区域 | 临边深坑区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下一层楼板标高(m) | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 地下二层楼板标高（m） | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 底板面标高(m) | -15.000 | -15.000 | -16.500~-18.300 |
| 底板厚度(m) | 0.90 | 1.20 | 0.90~1.20 |
| 垫层厚度(m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 开挖面标高(m) | -16.100 | -16.400 | -17.600~-19.700 |
| 基坑开挖深度(m) | 15.60 | 15.90 | 17.10~19.20 |

根据上海市标准《基坑工程技术标准》DG/TJ 08-61-2018，本工程基坑安全等级为一级。环境保护等级以最终设计图纸为准。

3、三号科研楼：本工程主体16层国际会议与研讨交流中心、国内外合作办公、科研用房、行政办公，整体设置三层地下室。

本工程基坑面积约12500m²，周长约466m。基坑东西向长约151m，南北向长约85m。本工程建筑±0.000相当于绝对标高+4.800m，基坑周边各勘探孔平均相对标高约-0.800m（绝对标高4.000）。基坑开挖深度具体如下表：

|  | 纯地下室区域 | 主楼区域 | 临边深坑区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下一层楼板标高(m) | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 地下二层楼板标高（m） | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 底板面标高(m) | -15.000 | -15.000 | -16.500 |
| 底板厚度(m) | 1.00 | 1.00 | 1.00~1.20 |
| 垫层厚度(m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 开挖面标高(m) | -16.200 | -16.400 | -17.700~-17.900 |
| 基坑开挖深度(m) | 15.40 | 15.60 | 16.90~17.10 |

根据上海市标准《基坑工程技术标准》DG/TJ 08-61-2018，本工程基坑安全等级为一级。环境保护等级以最终设计图纸为准。

- 二、监测要求

- 2.1监测目的与技术要求

在桩基施工、围护桩及基坑开挖期间，由于挤土效应，会对围护、周边临近建筑、道路及地下市政管线产生严重影响，因此必须定期对基坑自身及周边环境进行观测，及时发现隐患，并根据监测成果相应地及时调整施工速率，确保基坑围护、周边建（构）筑物，道路，桥梁及地下市政管线的安全运转。

- 监测目的主要有：

- 将监测数据与预测值比较，可判断施工工艺和施工参数是否符合安全要求，对观测部位安全发展趋势进行预测预报，以确定和优化下一步的保护措施，做好信息化施工，确保围护、周边房屋、市政管线的安全；

- 将现场测量结果用于信息化反馈优化设计，使设计根据现场工况发展，进一步完善优化方案，达到优质安全，经济合理、快捷的目的；

- 为正确指导施工，确保工程的顺利进行和周边建筑（构筑）物的安全，加强信息化施工管理，施工期间根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方案。

- 基本监测技术要求：

- 本工程应加强信息化施工，编制监测方案前，须做好拟建地块周边建构筑物、管线现状等环境调查、取证及备案工作，并形成书面报告，以免日后产生纠纷。施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法，对施工全过程进行动态控制；

- 监测仪器的选型，要考虑最大可能需要的量程并根据基坑工程只在地下施工期间使用的性质选用满足安全监测要求、合适的仪器，同时必须保证所使用仪器的灵敏度、有效性，不得使用未经校验或者已经超出有效检校期的仪器/设备；

- 仪器安装埋设前要进行检验和率定，绘制监测点，安装埋设详图，并按照方案和埋设要求做好埋设准备；

- 所有监测点安装埋设完成后，及时绘制测点位置图，并加强对现场测点保护，以防监测测点被破坏；

- 在围护结构施工前，须测得初读数，在基坑降水及开挖期间，须做到一日一测，在基坑施工期间的观测间隔，可视测得的位移及内力变化情况放长或减短监测频率；

- 监测数据必须做到及时、准确和完整，发现异常现象，加强监测。监测数据未达到报警值期间，应向监理、设计、建设单位每周提交一次书面监测结果，发现数据异常或达到报警值后，数据应每天上报监理、设计、建设单位及相关单位和部门，监测材料上应注明对应的施工工况及工况平面分布图等施工信息，便于相关各方分析监测结果所反映的情况；

- 监测数据如达到或超过报警值应及时通报有关各方，以期尽快采取有效措施保证本工程的顺利进行；

- 对原始数据要进行分析，去伪存真后方可进行计算，并绘制观测读数与时间、深度及开挖过程曲线，按施工阶段提出简报。监测工作贯穿基坑工程始终，待全部资料备齐后，应提供完整电子版监测数据、监测时程曲线图及监测报告予设计单位；

- 监测方案须得到设计单位及建设单位的认可，根据审核通过后的监测方案进行监测工作；同时，监测得到的数据必须及时提供给设计单位，施工总包单位根据监测数据及时调整施工进度和施工工况，以保证本基坑工程的信息化施工；

- 监测资料应注明施工工况、天气及异常情况。

- 未尽之处尚应满足现行国家、地方及行业的相关标准和规范。

- 2.2监测内容

1）基坑监测应涵盖基坑围护结构本身及周边环境、上部结构施工阶段周边环境监测，包括但不限于以下内容：

  - 围护结构顶部竖向及水平位移；

  - 围护结构深层水平位移

  - 砼支撑、换撑（钢支撑）轴力、支撑两端点的差异沉降；

  - 立柱的竖向位移；；

  - 道路、桥梁及市政管线的水平位移及沉降；

  - 邻近建筑物的竖向位移、倾斜、裂缝；

  - 坑外地表竖向位移及裂缝；

  - 坑内外地下水位；

  - 其他周边基坑影响范围内的建构筑物；

  - 连廊、通道监测

  - 监测内容应满足现行国家、地方及行业的相关标准和规范。

2）场巡视检查：

每次监测之前应对周边检测区域进行巡视检查，并做好巡视记录，巡视检查如发现异常和危险情况，应及时报给业主、监理及有关施工单位。

- 2.3最低检测位置及数量要求

本项目的监测方案最低检测位置及数量要求，需满足现行国家、地方及行业的相关标准和规范，同时必须得到建设单位、设计单位、监理单位等相关单位的认可，根据审核通过后的监测方案进行监测工作。

- 2.4监测工期与监测频率

2.4.1监测工期：

本工程工期自桩基施工开始至主体结构封顶完成后1周。

工期：自开工之日起至主体结构完成，具体开工日期以发包方书面通知为准。

2.4.2 监测频率

整个监测工作视施工工况及监测对象变化情况，将采取定时与跟踪相结合的办法进行：施工前，应测三次初值，取平均值作为监测初值；在基坑开挖及使用阶段，每天监测和观察1~2次，在完成基坑开挖且变形趋于稳定的情况下，可以适当减少监测次数，直到基坑回填，围护结构退出使用为止。具体观测频次详见下表。

观测频次要求（均不低于）

| 施工工况 | 监测评率 |
| --- | --- |
| 桩基和围护结构施工阶段 | 不应少于1次/2天 |
| 基坑开挖阶段 | 不应少于1次/天 |
| 支撑拆除过程中及拆除后7天内 | 不应少于1次/天 |
| 底板浇筑完成至地下结构施工至±0.0000 （不包括支撑拆除阶段） | 不应少于1次/2天 |
| 地下结构施工结束后1个月内 | 不应少于1次/周 |
| 地上结构施工期间 | 每两层监测一次周边环境 |
| 特殊情况如基坑监测达到报警值或开挖期间天气十分恶劣等情况下加密观测评率。 |  |

注意：

（1）以上监测频率为正常施工情况下的频率，当出现工程事故或其它因素造成监测项目的变化速率加大，第三方监测根据业主代表的指示增加监测次数直至危险或隐患解除为止；

（2）当监测项目的累计变化值接近或超过报警值时，第三方监测单位应自行加密监测；

（3）当监测结果出现异常时，应及时向有关各方汇报；

（4）当变形曲线趋于平缓时，在有充足的证据证明即可判断变化趋于稳定，经监理工程师和业主同意后可以停止相应项目的监测工作。

- 2.5监测警戒值设定

监测报警指标一般以总变化量和变化速率两个量控制，累计变化量的报警指标一般不宜超过设计限值。

中标单位必须实时、及时提示围护监测预警，积极提供报警分析及参与应急方案制定。

本工程报警指标初步拟定为（最终指标以设计图纸为准）：

1）一号科研楼：

| 监测项目 | 速度（mm/d） |  | 累计值（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边建筑竖向位移 | 2（连续两日） |  | 相关房检单位根据不同结构形式确定 |  |
| 围护桩测斜 | 二级 | 三级 | 二级 | 三级 |
|  | 3 | 4 | 25 | 35 |
| 围护桩竖向及水平位移 | 3 |  | 20 |  |
| 坑外地面沉降 | 3 | 4 | 20 | 35 |
| 立柱差异沉降 | 3 |  | 20 |  |
| 支撑轴力 | 第一道支撑轴力大于6000kN，第二道支撑轴力大于9000kN；砼换撑轴力大于4000kN，型钢换撑轴力大于2000kN。 |  |  |  |
| 坑外地下水位 | 300 |  | 1000 |  |
| 周围管线、道路 | 位移报警值由管线及相关单位确定 |  |  |  |

- 二号科研楼：

| 监测项目 |  | 速度（mm/d） | 累计值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 周边建筑竖向位移 |  | 2（连续两日） | 相关房检单位根据不同结构形式确定 |
| 围护墙顶位移 |  | 2 | 40 |
| 围护墙倾斜 |  | 3 | 40 |
| 坑外地面沉降 |  | 3 | 30 |
| 立柱差异沉降 |  | 3 | 30 |
| 支撑轴力 | 第一道 | 4000kN |  |
|  | 第二道 | 13000kN（ZC2-1），8500kN（ZC2-2），4000kN（ZC2-3） |  |
|  | 第三道 | 9500kN（ZC3-1），6500kN（ZC3-2），3000kN（ZC3-3） |  |
| 坑外地下水位 |  | 300 | 1000 |
| 周围管线、道路 |  | 位移报警值由管线及相关单位确定 |  |

- 三号科研楼：

| 监测项目 |  | 速度（mm/d） | 累计值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 周边建筑竖向位移 |  | 2（连续两日） | 相关房检单位根据不同结构形式确定 |
| 围护墙顶位移 |  | 2 | 40 |
| 围护墙倾斜 |  | 3 | 40 |
| 坑外地面沉降 |  | 3 | 30 |
| 立柱差异沉降 |  | 3 | 30 |
| 支撑轴力 | 第一道 | 3000kN |  |
|  | 第二道 | 9500kN（ZC2-1），7000kN（ZC2-2），3000kN（ZC2-3） |  |
|  | 第三道 | 7500kN（ZC3-1），6000kN（ZC3-2），2500kN（ZC3-3） |  |
| 坑外地下水位 |  | 300 | 1000 |
| 周围管线、道路 |  | 位移报警值由管线及相关单位确定 |  |

要求：

- 若测试值达到上述界限须及时报警，以引起各有关方面重视，施工单位应会同设计单位一起进行分析，并考虑采取相应的控制位移及沉降的措施；

- 若有数据超过报警指标，应从累计变化量与日变量两方面考虑。对日变化量较大或产生突变的测点，及时向有关方面发出警报，并针对变化量大的测点增加监测频率进行跟踪监测；而对因数据渐变超过累计报警值的测点，也及时报警，使有关方面能根据被测对象的变形量及安全储备情况，采取相应的对策；

- 监测数据必须做到及时、准确和完整，发现异常现象应加强检测，检测数据未达到报警值期间，需向发包方和设计单位每周提交一次书面检测结果（包括每天的检测数据及周报）。监测材料上应注明对应的施工工况及工况平面分布图等施工信息，便于相关各方分析监测结果所反映的情况；

- 对原始数据进行分析，去伪存真后方可进行计算，并绘制观测读数和时间、深度及开挖过程曲线，按施工阶段提出简报（原则上每周一次）。监测工作贯穿基坑工程始终，待全部资料备齐后，提供完整的电子版监测数据、监测时程曲线图及监测报告；

- 监测日报24小时内需书面送达发包方、设计单位和各参建单位。

- 三、数据处理和成果提交

所有监测项目，均应在施工前取得经二次以上观测的初值。在施工期间，宜提供下述中间成果：

- 围护桩顶沉降、水平位移监测报表；

- 围护体深层水平位移监测报表；

- 砼支撑、换撑（钢支撑）轴力、支撑两端点的差异沉降；

- 立柱的竖向位移；

- 坑内外地下水位和坑内外承压水位监测报表；

- 周边地表沉降及裂缝监测报表；

- 道路、桥梁及地下管线水平位移、沉降监测报表；

- 周边基坑影响范围内建(构)筑物沉降、水平位移及裂缝监测报表。

所有成果均应采用计算机处理打印，需每天向发包方、设计单位及参建单位提交电子版测量报告，每周提供书面报告。如遇沉降或位移超过规范要求，应在1h时内报告给发包方。

每次监测必须以电子版本先行发送报告，同时正式提交纸质盖章版本。

在阶段性验收或竣工验收时，根据相关要求，提供监测中间报告（阶段）或最终书面监测报告给发包方。

- 四、质量保证措施

- 4.1 组织体系

本工程需由长期从事监测的项目经理及工程师，并配以施工管理、技术管理、工程测量、质量安全及文明施工管理、内业资料等方面的工程技术人员，协助项目经理做好本工程。

监测单位应选择具有监测测量施工经验的专业人员，投入相应的施工仪器、设备、材料及人员，确保工程按计划、有步骤的施工。

加强管理，施工前详细技术和质量交流，具体工作落实到具体人；确保采集的数据客观、真实、可靠。要求做到以下几点：

  - 项目部有关人员均配备交通与通讯工具，保证测试工作开展；

  - 项目开始实施时间根据工地的施工进度，安排人员驻地监测测量；

  - 野外作业工作中，监测人员需将监测每次报表通知现场有关人员，当天提交初步成果，每一阶段提交阶段报告，待监测工作完全结束后，提交监测成果报告；

  - 一旦在测试工作中发现问题，监测人员将保证在第一时间通知监理和建设单位，以便采取相应措施；

  - 为了更好地使监测工作确实起到施工的“眼睛”作用，需做到以下：

      - 本次监测点布置既要考虑纵向变化又考虑横向变化；

      - 监测单位确保在施工过程中的应变能力，自行负责仪器和监测人员的人身安全，在监测工作全过程需进行24小时现场办公，可进行跟踪监测。

- 五、应急预案

- 5.1 当速率（累积变化量）超过设计允许值的80%或巡视内容达到报警时起动应急预案.

应急预案流程：速率（累积变化量）超过设计允许值的80%，第一时间以各种形式上报监测信息起动应急预案，增加监测频率，有关各方结合施工方法、环境条件、结构安全条件评估，制定安全技术措施，实施安全技术措施检查和评估目前的监测信息结构安全、环境安全，解除报警。

- 5.2 恶劣气候条件下加强监测及信息反馈预案

      - 监测单位成立监测工程应急指挥部，由单位法人担任总指挥，负责人、财、物的统一调配和指挥，项目负责人为副指挥，监测项目部全体人员为应急指挥部组成人员；

      - 现场设立监测项目部，并保持24小时与业主、设计、监理、施工方等相关单位通讯联络；

      - 配备业务能力强、监测经验丰富、综合素质高的技术人员担任项目负责人；

      - 配备雨衣、雨鞋、以及其它防雨、防风工具，确保恶劣气候条件下各类监测仪器设备能够正常观测；

      - 配备铁锹、木桩、帐篷、车辆、夜间照明、通讯设备等并确保均能正常使用；

      - 配备足够的夜间照明设备，保证昼夜连续观测；

      - 所有监测设备定期进行检查，保证设备完好；

      - 遇灾害性天气，所有监测人员常驻施工现场，增加监测频次，增加监测人员，日夜巡视，对异常段进行实时，不间断跟踪监测；

      - 尽可能采用直观、可靠的监测方法和手段，确保恶劣气候条件下仍能够及时、快速地监测基管线的变化情况；

      - 建立快速反应机制，监测成果立即上报，并配合相关部门和工程技术人员共同作出分析和预测；

      - 恶劣天气过后应对所有监测点进行一次全面的监测，并对监测结果做出分析。

- 5.3异常情况下的加强监测及信息反馈预案

- 若发现异常情况项目部全体监测人员应立即开始24小时跟踪监测；

- 监测结果现场口头向相关部门作出汇报，并会同相关部门一起对事故进行分析和处理；

- 对遭受破坏的监测点及时恢复，保持数据的连续性；

- 根据异常情况和异常段落增加监测点数量，增加监测项目；

- 增加监测人员、增加监测设备，对周边进行全面排查；

- 配备足够的夜间照明设备，保证昼夜连续观测；

- 所有监测设备定期进行检查，保证设备完好；

- 尽可能采用直观、可靠的监测方法和手段，确保及时、快速地监测基坑的变化情况；

- 建立快速反映机制，监测成果立即上报，并配合相关部门和工程技术人员共同作出分析和预测。

- 根据监测数据对基坑的变化趋势作出预测；

- 配合相关部门对事故进行分析和处理；

- 5.4监测点损坏补救方案

- 现场储备相应数量的各类监测标志和材料，并保持完好；

- 所有各类监测点设立醒目的警示标志，严禁人员和机械无故破坏；

- 施工地段监测点周围进行围护，并派专人进行巡视；

- 监测基准网及工作基点周围进行围护，保证稳定可靠；

- 监测点碰动应立即进行加固，并尽快进行观测；

- 监测点损坏的，应立即在原来位置重新埋设，并尽快进行观测，对观测资料进行处理，保持数据的可靠性和连续性。

- 六、HSE条款

      - 乙方须服从甲方、监理、总包单位的现场HSE管理，并根据监理、总包HSE各项管理要求建立本单位的HSE管理制度。

      - 人员要求：作业人员年龄须满足18-55周岁，身心健康、服从管理、无不良嗜好。特殊工种必须持证有效证件上岗，严禁无证人员从事特种作业，进场后除须经安全教育外还须进行实操考核合格后方可上岗。乙方负责人须参加甲方、监理、总包组织的各类会议、检查、交底、验收等工作，基坑施工阶段乙方负责人和作业人员必须24小时驻场。乙方须为自有员工和劳务人员购置意外伤害保险。

      - 劳防用品要求：乙方须为所有作业人员统一配发安全帽、反光背心、安全带等劳保用品（或使用总包有偿提供的劳保用品）。安全帽需要提前进行编号，编号和总包安全教育花名册一一对应。反光背心后要印有乙方单位名称。安全带（如使用）须采用五点式安全带。特殊工种安全帽颜色须与普工进行区分，电焊工须配发防火反光背心。劳保用品须经监理、总包点评认可后乙方方可批量采购和纷发。

      - 安全教育要求:乙方须做好乙方工人的各类安全教育及工作前的安全技术交底工作，并须配合业主、监理、总包完成各类安全教育、交底工作。

      - 班前活动：乙方须组织班组长对作业人员每日进行班前教育，班前教育照片可采用微信、QQ等网络群聊方式共享到项目班前活动群里，监理、总包对乙方班前活动开展情况进行监督。

      - 安保管理要求：乙方须自行做好己方机械、材料的保管工作，必要时可向总包申请使用仓库。因乙方自行安保不到位造成的机具、材料丢失，责任由乙方承担。

      - 门禁管理要求：乙方须使用总包统一办理的门禁卡方可进出现场（按总包规定交纳门禁卡押金），车辆进出现场须到总包申请通行证/临时通行证，材料进出现场须到总包处申请材料进门证和出门证。

      - 安全防护要求：乙方施工过程中如形成临边洞口须做好安全防护措施，作业过程中如涉及到高处作业，必须做好个人防高坠措施。同时乙方须做好和总包沟通协调工作，严禁人员无防护在支撑梁上或其他临边作业或行走，严禁出现交叉作业。

      - 施工用电：乙方使用临电设施须和总包做好沟通，由电工进行接线（如须计量，按总包要求做好用电计量）。如乙方自行进场配电设施，须对二、三级箱（桩机使用的除外）须进行工业防水防尘IP44级插座改装，所有电箱上锁。并须对场内所有过路电缆做架空或穿管埋地保护，架空或穿管埋地保护须符合规范要求。

      - 机械使用：乙方进场钻孔机等机械设备必须年检合格在有效期内，进入现场的机械须确保在入场前完成维修保养，消除机械安全问题。为保证施工形象，结构件表面锈蚀的机械构件须在拼装前进行刷漆处理，并经验收合格挂牌后方可使用，严禁“带病”运转。乙方进场的小型机具同样需要经过总包入场验收。

      - 材料堆放和文明施工：乙方须按照总包场平场布的要求做好机具、材料的整齐堆放，并严格落实工完场清。

      - 隐患整改：对于甲方、监理、总包检查提出的各类HSE问题，乙方应积极整改。

      - 红线管理：乙方须做好对HSE管理红线的学习，做好现场管理，不能触碰HSE管理红线。

      - 应急管理：如出现应急事件，乙方须按照分工要求积极参与到应急处置工作中。

      - 处罚：对于乙方未能按照以上HSE管理要求落实各项工作，或总包多次投诉乙方未按照总包HSE管理要求落实各项工作，甲方（或甲方授权监理或总包）有权对乙方进行处罚。

七、付款方式：

1.合同签订生效后，支付至合同总价的30%；

2.本工程底板浇筑完成后支付至合同总价的70%；

3.监测工程结束并提交总结报告后支付至合同总价的100%。

第四章  合同条款

# 合同编号：

基坑监测合同

合同登记编号：

技术服务合同

(2003版)

（含技术培训、技术中介）

项目名称：张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设）

基坑监测服务

委  托  人：                        (甲   方)

受  托  人：                    (乙   方)

签订地点： 上  海  市              区(县)

签订日期： 2020 年  月

有效期限： 2020年  月 至    年   月

上海市科学技术委员会

上海市工商行政管理局

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设）基坑监测服务 监测项目的技术服务，经协商一致，签定本合同。

一、工程概况

工程名称： 张江复旦国际创新中心（一期三栋科研楼建设项目）基坑监测服务

工程地址：  上海市杨浦区

工程类别： 房建  □市政基础设施  □ 公路  □ 水运

□ 水利  □ 绿化  □ 民防   □ 房屋修缮

□ 轨道交通       □ 其他

工程性质： 政府投资工程   □ 非政府投资工程

建设单位：

设计单位：

见证单位：

总承包单位：

工程报建编号：                 工程所属区县：

工程投资额：                   工程建安费：

质　监　站：

二、服务内容、方式和要求：

- 服务内容及监测工作量：

服务内容（具体工作具详见附表1）：

1、周边环境、上部结构施工阶段周边环境监测项目

☆ 周边地下管变形监测（竖向位移和水平位移）；

☆ 周边建（构）筑物竖向位移；

☆ 周边地表沉降监测；

☆ 道路、桥梁及市政管线的水平位移及沉降；

☆ 邻近建筑物的竖向位移、倾斜、裂缝；

☆ 其他周边基坑影响范围内的建构筑物；

☆ 连廊、通道监测。

2、围护体系监测项目

☆ 围护墙体深层水平位移（测斜）监测；

☆ 坑外土体深层水平位移（测斜）监测

☆ 围护墙体顶竖向位移和水平位移监测；

☆ 支撑轴力监测；

☆ 立柱沉降监测；

☆ 坑外水位监测。

3、其他监测项目

☆ 基点复测；

☆ 现场巡查。

（二）服务方式：

通过野外测量，室内资料整理，按甲方要求的时间提交监测报告。

（三）服务要求：

严格按照监测方案中的监测组织设计进行现场监测，监测工作的实施必须符合有关技术规范的要求进行。

# 三、工作条件和协作事项：

甲方责任

1、有权参与监测项目服务方案的制定和认可；

2、有权知晓委托监测工程的质量信息；

3、有权对乙方的监测服务提出批评和建议；

4、当甲方发现乙方人员不按本合同履行职责，或与相关人员串通干扰监测、检测的，甲方有权要求乙方更换该等人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带责任；

5、协助协调好与监理、施工单位之间的关系，以确保服务的质量；

6、按照约定及时支付乙方工程款。

乙方责任

- 乙方根据要求，按照规范、规程进行监测；

- 乙方应按照合同约定以及监理人在甲方授权范围内所做出的指令执行，实施、完成全部监测工作；

- 乙方须保证监理人所发出的一切指令能即时传送至现场并执行。乙方不得因甲方未确认有关指令所涉及的价款而不执行监理人指令所要求的监测工作；

- 乙方委派的监测人员应由具有专业资格和相应资质证书，熟悉本合同约定监测项目的有关法规、法律知识和有关技术标准、规程、规范的人员担任；

- 未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换拟派人员。若乙方擅自更换本项目主要人员的，甲方有权要求乙方支付相关违约金；

- 乙方委派的监测人员在监测工作实施前应对监测仪器与设备等进行检测，并作书面记录；

- 原始书面记录不得随意更改（包括但不限于增加、删减），监测数据、资料应按相应标准、规范规定的方法进行整理；

- 乙方保证测试资料正确、可靠，测试资料不得提供给第三方；

- 乙方根据工程施工进度实际工况以及甲方的要求及时调整监测频率，以确保施工及环境的安全；

- 乙方负责与周边建筑相关单位协调，展开相关工作；

- 乙方须配合各标段的正常施工；

- 按照监测方案规定的时间向甲方提交监测报表和总结报告。

# 四、履行时间、地点和方式：

履行时间：本合同自开工之日起至主体结构完成，具体以现场施工时间为准，实际监测开工日期以监理人发出的书面通知为准。

履行地点：张衡路825、826号。

本合同的履行方式：以 监测报表 方式履行。

# 五、验收标准和方式：

1、技术服务按 国家规定的质量和上海市重大项目相关规定的质量 标准和甲乙双方拟定的工作方案，采用 报表、正式成果报告 方式验收，验收后符合标准的，由 甲方 出具技术项目验收证明。

2、本合同项下监测形成的技术成果（包括但不限于日报表、总结报告）著作权归属于 甲方 ，并由 乙方 承担保密义务。

# 六、报酬及其支付方法：

（一）本项目报酬（大写）：             元整；

（小写）：             元整。

该费用总价包干，已综合考虑检测人员、设备、材料、外业监测、数据处理、提交资料，与设计单位、施工单位的配合、管线绿卡办理、后续服务、风险、管理、利润、税金等完成监测内容涉及的一切费用。监测过程中根据情况，需要增加观测次数的，不再额外增加观测费用。包括连廊、通道监测。

（二）支付方式和支付期限(采用以下第③种方式):

- 一次总付：  -    时间：

- 分期付款：  -    时间：

③其他方式：

1.合同签订生效后，支付至合同总价的30%；

2.本工程底板浇筑完成后支付至合同总价的70%；

3.监测工程结束并提交总结报告后支付至合同总价的100%。

# 七、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

（一）甲方逾期支付监测费用的，每逾期一日，甲方应按未支付费用的万分之二向乙方支付违约金。

（二）因甲方延期提供监测所必须资料、文件的，乙方有权相应顺延完成检测业务的实现，并不承担违约责任。

（三）乙方未按照合同约定时间提交监测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的  1  ％向甲方支付违约金。

（四）监测报告信息错误、未按照约定检测依据进行监测或者监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新监测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（五）其他违约责任：   /                      。

# 八、合同争议的解决办法：

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；协商或调解不成的，提请杨浦区人民法院诉讼。

# 九、附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式    份，甲方执 捌 份，乙方执    份。

合同附件

廉洁协议

委托人：

受托人：

为了在本项目建设工程、货物采购及各类购买服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据中央、国资委及上海市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、除合同中已确定的培训、考察外，乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性场所。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置提供交通工具、家电、办公用品等物品。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导及职能部门或者甲方上级主管机关举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十一、甲方发现并查实乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同价1～5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。同时，甲方可单方面终止与乙方签订的合同，且乙方在三年内，不得参加甲方及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

十二、甲乙双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第十、第十一条款规定处理。

十三、本协议作为                          合同的附件，具有与其同等的法律效力。

十四、本协议在招标投标过程中可参照执行。

以下空白

中标通知书样式

| （中标单位名称）： 我单位（项目名称） 项目，经评审确定贵司为中标单位，中标金额：（中标金额数字及大写）。 请你单位在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司 日 期： 年 月 日 |
| 注：本项目已在财政部备案 是（ ） 否（ ） |  |

第五章  投标格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件正本1份，副本4份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定提供服务的报价见“投标报价表”。

我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

投标报价表

项目名称：___                                                价格单位：元

| 一、投标报价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（元） | （小写） | （大写） |
| 复旦大学张江校区微纳电子与量子科技融合创新大楼项目 |  |  |
| 复旦大学张江校区生物与医学科技融合创新大楼项目 |  |  |
| 复旦大学张江复旦国际创新中心三号科研楼项目 |  |  |
| 合计金额 |  |  |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

服务说明一览表格式

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：___

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

包件号：___

| 序号 | 服务 名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的服务要求，投标人必须提供所提供服务能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

- 致：                                 （招标机构名称）

本保函作为                                      （投标人名称）（以下简称投标人）对                                （买方名称）第        号投标邀请书，关于提供                    （服务名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为                     元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后二十八（28）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后二十八（28）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后二十八（28）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：          年       月       日

银行地址：

服务提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	服务提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

服务提供者提供此类服务的历史（年数）

近三年该服务提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

服务提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

缴纳税收证明：

缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 2017年1月至今未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年（2016年1月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

- 敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人（签字或盖章）：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（2017年1月1日起至2020年1月1日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法

- 基本情况

本项目评标以《中华人民共和国政府采购法》等相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

评标细则

本项目采用综合评分法进行评标。

评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

初步评审（含资格审查和符合性审查）；

详细评审；

排序并推荐中标候选人。

符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，凡投标人的投标文件中存有下列情况之一的，将对其投标文件作否决处理：

            - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

            - 有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

因重大变故，采购任务取消。

详细评审

评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 | 以各投标单位所报最低投标报价为基准价； 投标报价得分=基准价/投标报价×20 本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库〔2011〕181号，投标折扣率给予6%的扣除后参与评审。 |
| 3 | 建设工程基坑监测的具体方案 | 30 | 根据投标方编制的基坑监测具体方案：优得30分、良得20分、中得10分，差得0分。 |
| 5 | 对基坑监测质量、进度的服务措施及承诺 | 15 | 根据投标方编制的基坑监测质量、进度的服务措施及承诺：优得15分、良得10分、中得5分、差得0分。 |
| 5 | 拟建项目班子 | 20 | 项目组成员情况以及项目经理学历、资历等资质，需提供相关证书复印件，优得20分、良得15分、中得10分、差得0分。 |
| 6 | 承担的同类建设项目业绩 | 10 | 近三年（即2017年1月1日至2019年12月31日）类似项目合作证明，（需提供含合同名称、签字页及主要工作内容的合同复印件）：有一个得2分，加满至10分止。 |
| 7 | 投标文件的编制 | 5 | 根据投标文件编制的整体质量：优得5分、良得4分、中得3分、差得0分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交采购人。

采购人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，投标人如出现损害采购人或其他投标人合法权益的情况时，采购人有权取消有关违规投标人的投标资格。

推荐中标人

评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或组织重新组织采购。

★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.1

- 1、接收投标保证金的银行账户信息

(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：工行中山广场支行

(3)帐号（人民币）：1001170319006748261

备注：国际招标的投标保证金账户应增加：

(1)开户银行（美元）：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH CHANGNING SUB-BRANCH

(2)账号（美元）：1001170309148002545

2、接收中标服务费的银行账户信息

(1)帐户名：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：交行中山北路支行

(3)帐号：310066700018010012644

- 3、提交投标保证金的地点和时间

(1)地点：中国上海钦江路88号东楼6楼前台处

(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）

(3)投标保证金联系人：王老师，联系电话：63820184

(4)本投标保证金： 8 万元

(5)本项目编号: 2020-015

- 4、投标保证金的提交

(一)提交方式为支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇、网上支付、银行保函。

1、投标人在递交投标文件的同时，应按本须知规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。在提交保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”；

2、联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合本须知的规定。

3、投标保证金的付款人必须与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

4、投标人必须按照本须知要求金额足额提交投标保证金，不得超额提交，更不得提供虚假、无效的票函。

5、投标人不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。

6、当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，银行保函的申请人必须是投标人，保函的格式应采用附件二的“投标保证金银行保函格式”；“投标保证金银行保函”原件投标人应在开标时携带，否则按未按招标文件要求提供投标保证金要求处理,银行保函采用示范样式(详见附件)。

7、当采用银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金时，投标人应在招标文件规定的投标截止期的3个工作日之前，投标人代表携带支票，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明：项目编号和投标保证金金额等信息。

8、中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内的银行直接开具投标保证金银行保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在开标时携带授权书原件，否则按未实质性响应标书要求处理。格式如本须知附件一所示的授权书。（仅适用于境外投标人）

- 5、投标保证金的退还

(1)中标人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标人缴纳中标服务费（如有）后将向中标人发出“中标通知书”，招标人在与中标人签订中标合同后，且在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时退还：

中标供应商须提交中标通知书、加盖采购人与中标供应商双方公章或合同章的采购合同扫描件，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金退还手续后，向原账户退还。

(2)未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时向原账户退还。

(3)对采用网上转账、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金利息。对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本，不支付投标保证金利息。

- 6、其他

(1)本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件的组成部分。

(2)对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

(3)当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，须用附表方式注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未具体注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

(4)投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

(5)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生其他可以不予退还投标保证金的情形。

附件一：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）（以下简称“授权人”）授权（填入被授权单位名称）（以下简称“被授权人”）代表本方提交（填入招标项目名称及编号）（以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：（填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：（被授权人加盖公章）